SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.150.000 EURO

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i doręczeniem oferty. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania od  8.00 – 14.00.

Wersja elektroniczna SIWZ jest dostępna na stronie internetowej szpitala pod adresem: bip.wszzkielce.pl

Informacje ogólne.

1. Inwestor: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  ul. Grunwaldzka 45

2. Obiekt: PARKING WIELOPOZIOMOWY AŻUROWY NA 290 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z

ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM.

Art. I - ZAMAWIAJĄCY :

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

e-mail: wszzkielce_zampub@poczta.onet.pl

Art. II – TRYB POSTĘPOWANIA

Niniejsze postępowanie przetargowe jest przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Tekst Jednolity : Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ; Zmiany :  Dz. U. z 2008 r.  Nr 171 poz. 1058, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 w/w ustawy.

Art. III - OZNACZENIE POSTĘPOWANIA :

Postępowanie oznaczone jest jako: EZ/ZP/67/09

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższą numerację.

Art. IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – KOD CPV – 71.22.00.00-6:

1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego w 5 egzemplarzach + forma

elektroniczna wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami branżowymi, oraz kompletem uzgodnień do

realizacji zadania pn. „PARKING WIELOPOZIOMOWY AŻUROWY NA 290 SAMOCHODÓW

OSOBOWYCH Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM”.

2. Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia:

2.1 Inwentaryzacja terenu – infrastruktury podziemnej gdzie ma powstać parking wielopoziomowy ażurowy

na 290 samochodów osobowych z zapleczem administracyjno-socjalnym w zakresie niezbędnym do

opracowania poniższej dokumentacji projektowej,

2.2 Projekt zagospodarowania terenu wraz niezbędną infrastrukturą podziemną w zakresie sieci i przyłączy

mediów, ogrodzenia itp.

  - Opracowanie w niezbędnym zakresie dokumentacji geotechnicznej gruntu,

2.4 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w branżach,

2.5 Nadzór autorski nad realizacja zadania.

3. Forma opracowania dokumentacji projektowej:

3.1 Prace projektowe należy wykonać zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektów budowlanych i wykonawczych.

3.2 Projekt budowlany musi zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami

uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę –

wymagana ilość egzemplarzy – 5.

3.3 Projekty wykonawcze musza zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia, zakresy prac oraz

rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowanego

zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno –

budowlanymi - wymagana ilość egzemplarzy – 5.

3.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót musi zawierać zbiory wymagań w zakresie sposobu

wykonania robót budowlanych obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów,

wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny wykonanych robót, określenia prac, które powinny

być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru robót – wymagana ilość egzemplarzy – 5.

3.5 Kosztorys inwestorski i przedmiar robót wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – wymagana

ilość egzemplarzy – 5.

3.6 Dokumentacja winna być zgodna z przepisami Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi w tym

zakresie.

4. Wymogi dotyczące projektu:

4.1 Projekt winien zawierać:

4.1.1 Opisy i obliczenia dotyczące :

- opisów i schematów powiązań funkcjonalnych poszczególnych części projektowanego parkingu, z

określeniem dróg ruchu, ciągów technologicznych, zasad izolacji.

- ustaleń dotyczących liczby osób do obsługi parkingu, , liczby miejsc (stanowisk pracy) , wyliczone na

podstawie norm zatrudnienia, normatywów.

4.1.2 Opracowania rysunkowe części technologicznej powinny być wykonane na podstawie

uproszczonych rozwiązań technicznych, w zależności od potrzeb, w skali 1:50 i obejmować

pomieszczenia wymagające określenia technologicznego z uwzględnieniem w tych

pomieszczeniach :

- rozmieszczenia urządzeń itp.,

- danych o technologicznym wyposażeniu instalacyjnym z uwzględnieniem miejsc doprowadzenia

poszczególnych instalacji, rozmieszczenia przyborów sanitarnych, osprzętu elektrycznego itp.,

- wymagań dotyczących wykończenia pomieszczeń,

- legendy symboli i oznaczeń.

4.1.3 Wykazy wyposażenia:

- wykazy sporządza się jako zestawienie w układzie asortymentowym dla całego parkingu.

- w wykazach należy podać: nazwę przedmiotu wyposażenia, jego symbol (typ, rodzaj lub inne jednoznaczne

określenie), cenę jednostkową, ilość, koszt.

- do kosztów zakupu wyposażenia powinny być doliczone koszty z tytułu transportu, składowania  itp.

5. Uwagi końcowe:

5.1 Wszelkie koszty związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych

podkładów sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych, wypisów z ewidencji gruntów, kopii

map ewidencyjnych, uzgodnień ZUDP oraz kosztów związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na

budowę ponosi Wykonawca.

# 5.2 Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej, po wcześniejszym

# ustaleniu terminu z Kierownikiem Działu technicznego , tel. 041/36-71-500 lub 041/36-71-226

6. Program rzeczowy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach chce zrealizować inwestycję w zakresie: Budowa parkingu wielopoziomowego na 290 samochodów osobowych z zapleczem administracyjno-socjalnym na działce

Nr 110/2 obręb 0015 przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach.

Przy projektowaniu należy brać pod uwagę Decyzję Prezydenta Miasta Kielce  Nr 247/2009 o warunkach zabudowy, Znak: AU.II.73312-11-12/2009 z dn.2009-07-24 (w załączeniu).

Art. V - TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

1. Termin opracowania inwentaryzacji i termin opracowania projektu budowlanego wielobranzowego – 3

miesiące od daty podpisania umowy. Za termin zakończenia projektu  budowlanego uznaje się datę

złożenia projektu w Wydziale Architektury UM Kielce w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

2. Termin opracowania projektów wykonawczych i innych elementów stanowiących całość zamówienia –

1 miesiąc od daty wykonania projektu budowlanego.

3. Termin zakończenia realizacji zamówienia  z uwzględnieniem terminów z ust. 1 i 2 - data protokolarnego

przekazania kompletu opracowania również w formie  elektronicznej wraz z uzgodnieniami.

Art. VI - WADIUM :

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

2. Wadium winno być wniesione przed terminem składania ofert.

3. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości :

7.377,00 zł. słownie: siedem tys. trzysta siedemdziesiąt siedem zł.

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowewj, z

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

PKO BP SA  O/Kielce   83102026290000950200157107

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym oraz zwróci je

Wykonawcom wg zasad określonych w art. 46 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

7. Zamawiający zatrzyma wadium na zasadach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych.

Art. VII - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy  spełniają warunki określone w

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tzn.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem

zamówienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegają wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie

złożonych dokumentów wymaganych w niniejszej SIWZ i zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

3. W przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę lub

odrzuci ofertę.

3.1 Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się :

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o

których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

- wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w

dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej

konkurencji

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego

postępowania

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub

dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP

3.2 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust.2

pkt. 3

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej  konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na

poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

Art. VIII - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub

czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych , zwanej dalej ustawą, Wykonawca winien dołączyć do oferty następujące

dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y

uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy:

1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert.

1.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające

odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie

zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

1.3 Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1

pkt. 4 -8 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert.

1.4 Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1

pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz

dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien

dołączyć do oferty następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy:

2.1 Wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,

z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,

że roboty te zostały wykonane należycie np. referencje (minimum 1 wykonany projekt o podobnym

zakresie i wartości) – załącznik nr 3

2.2 Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w

wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich

czynności – załącznik nr 5

2.3 Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,

jeżeli w wykazie – załącznik nr 57 do niniejszej SIWZ, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie

dysponował.

2.4 Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w

szczególności  przedstawienia stosownych uprawnień budowlanych dotyczących zakresu przedmiotu

zamówienia -  Uprawnienia projektowe projektantów przewidzianych do wykonania zlecenia wraz z aktualnym

zaświadczeniem o ich przynależności do Zrzeszenia (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa)

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 1 i 2 art. VI niniejszej SIWZ, zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju

pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Art. IX - INNE DOKUMENTY WYMAGANE STANOWIĄCE OFERTĘ

1. Formularz ofertowy – złącznik nr 1 do SIWZ

2. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.

22 ust. 1 ustawy w tym o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których

mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Projekt budowlano-wykonawczy w 5 egzemplarzach + forma elektroniczna wraz ze wszystkimi niezbędnymi

opracowaniami branżowymi, oraz kompletem uzgodnień do realizacji zadania Kosztorys ofertowy w wersji

pisemnej.

4. Oświadczenie o podwykonawcach – Załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Dokument potwierdzający odbycie wizji lokalnej – załącznik nr 6

6. W przypadku wybrania jako najkorzystniejszej oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie

zamówienia wspólnie, Zamawiający będzie żądał  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Art. X - SPOSÓB PORUZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI :

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z

wyborem Zamawiającego przekazywane będą faksem oraz drogą elektroniczną potwierdzone niezwłocznie

w formie pisemnej.

2. Pytania wykonawców winny być skierowane na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

Dział Zamówień Publicznych

Fax. 041/366-00-14

e-mail: wszzkielce_zampub@poczta.onet.pl

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie

udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej

niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez

ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieści te pytania i wyjaśnienia na stronie internetowej, na której

znajduje się niniejsza SIWZ.

Art. XI - OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI :

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Andrzej Domański – tel.: 0413671226; faks: 0413455584 – sprawy techniczne

Anna Konarska – tel.: 0413671339; faks: 0413660014 – sprawy proceduralne

Art. XII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ :

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu

ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

Art. XIII - SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY :

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Wykonawca składa ofertę, przez którą należy rozumieć wszystkie wymagane  dokumenty, oświadczenia,

załączniki, foldery i inne zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz ustawie Prawo Zamówień

Publicznych.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Ofertę cenową należy złożyć na druku „Formularz ofertowy". Wykonawcy nie  wolno  dokonywać żadnych

zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy" oraz  pozostałych drukach, opracowanych

przez Zamawiającego, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.

5. Wykonawca winien złożyć ofertę pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim na

maszynie lub na komputerze, lub czytelnym, nieścieralnym pismem ręcznym, na kolejno ponumerowanych

i parafowanych stronach, oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do  reprezentowania

firmy i zaciągania zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentu rejestrowego firmy.

W przypadku reprezentowania przez Osobę upoważnioną winno być dołączone do oferty upoważnienie do

podpisywania oferty w sprawie dotyczącej postępowania, o ile nie wynika to z innych dokumentów

załączonych przez Wykonawcę.

6. Ofertę, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, określonymi w  SIWZ należy złożyć w

zapieczętowanej, kopercie, opatrzonej danymi  wykonawcy oraz napisem:

„Przetarg nieograniczony – OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO-WYKONAWCZEGO PT. ”PARKING WIELOPOZIOMOWY AŻUROWY NA 290 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM”.

Nie otwierać do dnia 22.09.2009 r. do godziny 10:30”

7. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i  datowane własnoręcznie przez

osobę podpisującą ofertę.

8. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, co do których Wykonawca ma wole zastrzeżenia do wyłącznej wiadomości Zamawiającego

należy przedstawić w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem

„Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Art. XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :

1. Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2009 r.  o godz. 10:00.

2. Ofertę należy złożyć (doręczyć) w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce - sekretariat.

3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia

oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź

złożenia zlecenia poczcie kurierskiej.

4. Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności, by złożyć ofertę w stanie nieuszkodzonym.

Art. XV - MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT :

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – Sala

konferencyjna ul. Grunwaldzka 45  w dniu 22.09.2009 r. o godz. 10:30

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4. Informacje te zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu

ofert, na ich wniosek

Art. XVI - CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ OBLICZANIA :

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę netto i brutto z wyliczonym i podanym

podatkiem VAT., podaną cyfrowo i słownie.

2. Podana cena winna być ceną kompletną i ostateczną, zawierającą wszystkie elementy składowe.

3. W cenie ofertowej należy podać osobno koszt opracowania dokumentacji oraz kosztorysów ślepych i

inwestorskich, ekspertyz, inwentaryzacji itp.

4. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym

także wszelkiego rodzaju opłaty: wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia, podatek VAT,

wszystkie rabaty, upusty i innych jeżeli występują.

5. Oferowana cena to cena brutto oferty, będzie traktowana jako ostateczna do zapłaty przez

zamawiającego. Pod żadnym pozorem cena nie może ulec zmianie.

6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

7. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

8. Zamawiający dokona zapłaty za zrealizowany przedmiot zamówienia przelewem w terminie do 30 dni od

daty przedłożenia kompletnego opracowania projektowego wraz z pozwoleniem na budowę.

Brak pozwolenia na budowę jest równoznaczny z odmową zapłaty całej kwoty za opracowaną

dokumentacje.

Art. XVII - KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

Cena	-	100 %

2. Zastosowany wzór do oceny ofert

C n

........ x 100 x 100 %  = Sp

C b

gdzie :

C n - najniższa cena z wszystkich badanych ofert nie odrzuconych

C b - cena badanej oferty

S p - suma przyznanych punktów

3. Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w oparciu o  ustalone kryterium zostanie uznana za

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Art. XVIII - WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ INFORMACJE O ZAWARCIU UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli

oferty, o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę

wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy

złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację

przyznana ofertom w każdym oceny ofert i łączna punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne.

2. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że

zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w

złożonych ofertach.

4. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze najkorzystniejszej oferty w

terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w

postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta

Art. XIX - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY :

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej

zabezpieczeniem w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.

2. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wniesione również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa

lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawów.

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy wskazany

przez Zamawiającego.

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będą one przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy

na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy wg zasad określonych w umowie – załącznik nr

7 do niniejszej SIWZ

Art. XX - WARUNKI UMOWY :

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ

Art. XXI - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Art. XXI - INFORMACJE DODATKOWE :

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Złożenie oferty wariantowej będzie skutkowało jej odrzuceniem.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

5. Zamawiający udostępni do wglądu oferty od chwili ich otwarcia na poniższych zasadach:

- zamawiający udostępni wskazane oferty po złożeniu pisemnego wniosku o udostepnienie

- zamawiający wyznacza termin, miejsce udostępnienia ofert

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną oferty

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,50 zł

6. Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego

urzędowania.

7. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr

16, poz. 93 z pózn. zm.).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

1. Załącznik nr 1	- formularz oferty

2. Załącznik nr 2	- oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy

3. Załącznik nr 3	- wykaz wykonanych robót

4. Załącznik nr 4	- oświadczenie o podwykonawcach

5. Załącznik nr 5	- wykaz osób i podmiotów wraz z podaniem i ich kwalifikacji

6. Załącznik nr 6	- dokument potwierdzający odbycia wizji lokalnej

7. Załącznik nr 7	- wzór umowy

8. Załącznik nr 8	- decyzja o warunkach zabudowy

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański