# UMOWA  ........... / 2009

zawarta w dniu ................... w Kielcach  pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym, 25-736 Kielce  ul. Grunwaldzka 45

KRS nr 1580 Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Gospodarczy

zwany w treści umowy Zamawiającym

reprezentowany przez:

Jan Gierada			-	Dyrektor

Barbara Kubicka		-	Główna Księgowa

a :

## ..................................................................

## ..................................................................

zwanym w treści umowy  Wykonawcą reprezentowaną przez :

..................................................................

……………………………………………….

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 67/2009 na opracowanie projektu budowlanego -wykonawczego  pt. „PARKING WIELOPOZIOMOWY AŻUROWY NA 290 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM”.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r –  Prawo Zamówień Publicznych

§1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie projektu budowlanego-

wykonawczego pt. „PARKING WIELOPOZIOMOWY AŻUROWY NA 290 SAMOCHODÓW

OSOBOWYCH Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM”.

2. Szczegółowy wykaz prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy , ilość egzemplarzy (

minimum 5 egz.+ forma elektroniczna), termin wykonania i wynagrodzenia określa załącznik

Nr 1 do umowy, którym jest oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z posiadaną wiedzą techniczna i

zachowaniem należytej staranności.

§2

Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ustalone w drodze przetargu wynosi ...................................... wraz z kosztami wynikającymi z   konieczności    uzyskania    materiałów    niezbędnych    do   rozpoczęcia projektowania , koszty uzgodnień  i innych.

§ 3

Termin zakończenia prac projektowych wraz z kosztorysami ustala się na okres do 4 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu prace projektowe w terminie,

ilość egzemplarzy, określonym w załączniki nr 1 do umowy.

2. Prace projektowe lub ich części winny być zaopatrzone w oświadczenie Wykonawcy

stwierdzające, że są wykonane prawidłowo zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami

i normami techniczno-budowlanymi i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, któremu mają służyć,

3. Prace projektowe jak i ich części stanowiące omawiany przedmiot odbioru winny być

zaopatrzone w pisemny wykaz opracowań stanowiący integralną część przedmiotu

odbioru.

4. Odbiór prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

5. Zakończenie prac projektowych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy winno

zawierać oświadczenie Wykonawca o kompletności tych prac.

6. Usterki wykonanej pracy wymienione w pisemnym wykazie opracowań Wykonawca

usunie na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.                                                                                                                                                                        7. Wykonawca udziela 40 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot niniejszej umowy.                                                                                                                                                                                 8. Przy odbiorze prac Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości

wykonanej dokumentacji technicznej.

§5

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli przedłożona

dokumentacja na wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel

oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności

odpowiada za rozwiązania niezgodne z przepisami.

2. Zauważone wady, błędy i niezgodności Wykonawca poprawi niezwłocznie na swój koszt tak,

aby dokumentacja odpowiadała przepisom w tym zakresie. Nie poprawienie zauważonych wad,

błędów, niezgodności będzie traktowane jako brak dokumentacji.

§6

1. Należność  za  wykonanie   pracy  przyjętej  pisemnym  wykazem  opracowań

(protokół odbioru) z zachowaniem § 2, § 3, i § 4 umowy płatna będzie na wskazane konto

Wykonawcy po dostarczeniu Zamawiającemu faktury  za całość  zlecenia wystawionej  na

podstawie końcowego  protokółu odbioru prac wraz z pozwoleniem na budowę bez

żadnych warunków ze strony organu wydającego pozwolenie - przelewem w terminie 30

dni .

2. Po zapłacie wynagrodzenia przekazana Zamawiającemu dokumentacja jest

jego wyłączną własnością.

3. Jednocześnie Wykonawca nie będzie domagał się odsetek za przekroczenie terminu płatności

powyżej 30 dni.

§7

Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne:                                             a) za zwłokę w wykonaniu pracy projektowej w terminie ustalonym w § 3 Wykonawca zapłaci

kary w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

b) za zwłokę w usunięciu wad projektowych Wykonawca zapłaci kary w wysokości 0,5 %

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu

usunięcia wad.

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca , Wykonawca zapłaci kary w wysokości 10 % wynagrodzenia

umownego.

d) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny umownej w przypadku, gdy

kosztorysy będą zawierał błędy obmiarowe, które spowodują wzrost wartości kosztorysu

inwestorskiego.

§ 8

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

1. Do kierowania pracami projektowymi ze strony Wykonawcy wyznacza się:

- jako koordynatora  ze strony  Zamawiającego w  zakresie wykonania obowiązków umownych

wyznacza się  Andrzeja Domańskiego - Z-cę Dyr. d/s Eksploatacyjno-Ekonomicznych.

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialna za prace projektowe będzie

……………………………

§ 10

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy  tj. kwota w

wysokości ……………… zł.  słownie: …………………………………, która zostanie

wniesiona przez Wykonawcę w wybranej formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy

PZP najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. W przypadku wyboru formy pieniężnej,

zabezpieczenie należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO Bank Polski S.A. 37 1020 2629 0000 9602 0011 0841

2. Na podstawie art. 151 ustawy Prawo Zamówień publicznych zamawiający zwróci 70 %

wartości  zabezpieczenia tj. kwotę …………………… zł w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez  Zamawiającego za wykonane należycie,

natomiast 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota ……………………… zł zostanie

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub

gwarancji jakości.

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, o której mowa w ust. 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 11

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli :

- nastąpi likwidacja Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również jeśli Wykonawca:

- zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 7 dni,

- bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do wykonania lub wstrzymał wykonanie

umowy i nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od

Zamawiającego,

3. Zamawiającemu również przysługuje prawo odstąpienia od umowy na warunkach

określonych w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych w art. 145

§ 12

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony są

zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego.

2. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie

konkretnego roszczenia do drugiej strony.

3. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego

roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

§ 13

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby

zamawiającego, po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania polubownego o którym mowa w § 12.

§ 14

Strony postanawiają, że niedopuszczalne jest cesja wierzytelności wynikających  z niniejszej umowy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCA