| Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45, woj. świętokrzyskie, pow. m. Kielce tel. (0-41) 367-13-39, fax (0-41) 366-00-14 ogłasza przetarg na NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO-WYKONAWCZEGO Pt. „Nadbudowa pawilonu C Szpitala o jedną kondygnację. Skrzydło C z przeznaczeniem na oddział Neurochirurgii” Znak sprawy EZ/ZP/49/2007 |
| --- |
| Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr 2007/S 96 z dnia 22.05.2007 pozycja 118184 |
| Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj Zamówienia: | usługa Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Dopuszcza się składanie ofert równoważnych Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Ilość zadań: 1 Termin realizacji zamówienia: - Termin opracowania inwentaryzacji i koncepcji architektonicznej – 3 tygodnie od daty podpisania umowy. - Termin opracowania projektu budowlanego – 2 miesiące od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej. Za termin zakończenia projektu budowlanego uznaje się datę złożenia projektu w Wydziale Architektury UM Kielce w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. - Termin opracowania projektów wykonawczych i innych elementów stanowiących całość zamówienia – 3 miesiące od daty wykonania projektu budowlanego. Termin realizacji zamówienia - data protokolarnego przekazania kompletu opracowania również w formie elektronicznej wraz z uzgodnieniami. Wadium: 21.000,00 zł Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 % Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami: Andrzej Domański, tel. (0-41) 367-12-26, fax. (041) 345-55-84 fax (0-41) 36-60-014 w godz. 8:00-14:00 Miejsce składania ofert: Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce - SEKRETARIAT |
| Termin składania ofert: 29.06.2007 do godziny 10:00 |
| Termin otwarcia ofert: 29.06.2007 o godzinie 10:30 -ŚWIETLICA Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego |
| Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej (http://bip.wszzkielce.pl). |
| O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia |
| Termin związania ofertą Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 3 termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od daty składania ofert. |
| Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. |
| Komisja przetargowa dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących warunków : a) czy Wykonawca spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) i tym samym nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy, b) czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ww. ustawie jak również w niniejszej SIWZ i tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 w/w ustawy. |
| Zamówienie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej. |
| Zamawiający nie zamierza udzielać zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów. |