ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SIWZ                                                                                         Projekt

Umowa nr …..........

zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

wpisanym pod numer 0000001580 do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Gospodarczy

NIP: 959-12-91-292            Regon: 000289785

reprezentowanym przez :

Jana Gieradę       - Dyrektora

Barbarę Kubicką - Głównego Księgowego

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

……………………………

……………………………

reprezentowanym przez

……………………………………………

…...............................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr EZ/ZP/55/2010, którego źródłami finansowania są: dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Świętokrzyskiego oraz środki własne Zamawiającego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zostaje zawarta Umowa o następującej treści:

§ l

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa parkingu wielopoziomowego otwartego dla samochodów osobowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót do wykonania określa złożona przez Wykonawcę oferta przetargowa stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, który obejmuje w szczególności  następujące prace:

  - roboty budowlane,

  - roboty instalacji elektrycznych,

  - roboty instalacji sanitarnych,

  - budowę drogi i ukształtowanie terenu wokół niej,

  - przebudowę linii niskiego napięcia,

  - małą architekturę otoczenia parkingu,

  - przyłącze kanalizacji deszczowej,

  - przebudowę wodociągu,

-     przyłącze kanalizacji sanitarnej.

3. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową sporządzoną dla  przedmiotu zamówienia.

§ 2

1. Ustala się, że za wykonanie przedmiotu zamówienia  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

netto.........................

brutto...........................

(słownie:...................................)

2. Zestawienie kosztorysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Cena , o której mowa w pkt.1obejmuje w szczególności:

- wartość przedmiotu umowy,

- wszelkie koszty transportu materiałów do Zamawiającego,

- wszelkie  koszty dojazdów,

- wszelkie inne koszty nie wymienione, a ponoszone przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu

umowy.

4.Zamawiający dopuszcza płatność częściową za wykonane roboty budowlane płatne w dwóch

ratach:

- I rata za stan surowy zamknięty do 50% wartości zamówienia;

- II rata nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót

budowlanych.

5.Za dzień realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3

1.Rozpoczęcie robót określonych  w § 1 ust. 1 i 2 ustala się na dzień.........................

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce przeznaczone do budowy, zgodnie z wymienionym w pkt.1 terminem rozpoczęcia robót, na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

3. Prace realizowane będą etapowo w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4. Termin zakończenia robót budowlanych winien nastąpić nie później niż do 15.04.2011r.

5. Termin zakończenia robót  może  ulec zmianie w przypadku: wystąpienia siły wyższej, przerw w realizacji robót  powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego oraz okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§4

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie Inspektor Nadzoru w osobach: Czesław Pabis i Czesław Woś.

2. Odpowiedzialnym za realizacją przedmiotu umowy po strony Wykonawcy będzie:

Kierownik Budowy w osobie:.............

Kierownik Robót:....................

3. Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy działają w granicach umocowania określonego w przepisach  obowiązującego Prawa Budowlanego.

4. Wszelkie pisma,doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru/ do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo złożone: w siedzibie Wykonawcy lub złożone u Kierownika Budowy albo Robót Budowlanych.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy:

-wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w §3 niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami, przepisami i zatwierdzeniami,

-realizacja robót zgodnie z przepisami BHP i P/poż.,

-zabezpieczenie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji przedmiotu umowy,

-utrzymanie porządku w strefie realizacji robót,

-naprawienie wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót na własny

koszt i w terminie nie przekraczającym czasu przewidywanego na wykonanie całości robót,

-ubezpieczenie w zakresie zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej,

-dostarczenie urządzeń i materiałów wchodzących w skład przedmiotu umowy i gwarantujących

osiągnięcie założonych parametrów technicznych,

-wywóz gruzu na swój koszt,

-dozór obiektu podczas realizacji robót na własny koszt

-poniesienie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej, które będą płatne  przez Wykonawcę na

podstawie faktur VAT wystawionych prze z Zamawiającego w okresach miesięcznych według wskazań liczników i podliczników.

§ 6

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów i za pomocą posiadanych urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość dostarczenia materiałów własnych tzn. betonu określonej marki „Rw”  oraz stali zbrojeniowej.

2.Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do rodzaju, standardu i ilości określonych w dokumentacji projektowej oraz

spełniać wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy - „Prawo budowlane".

3.Materiały, o których mowa w ust. 2 muszą być  fabrycznie nowe oraz mają odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, a ceny ich nie mogą przekraczać cen z kosztorysu ofertowego.

4.Na każde żądanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

5.Zamawiający ma prawo sprawdzić przedłożone przez Wykonawcę badania i  pomiary, a w przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca będzie miał obowiązek poprawić lub rozebrać nieprawidłowo wykonany element robót i wykonać go ponownie na własny koszt.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w celu poprawnego wypełniania postanowień i warunków  niniejszej umowy, m.in. przez umożliwienie wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego w tym Dyrektora Szpitala, jego zastępców, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

§ 8

1 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

b) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu  odbioru  zgodnie z przeznaczeniem  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,  Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

6. Odbiór ostateczny po okresie gwarancji będzie dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji.

§ 9

1.Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy opisany w SIWZ i dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

2.Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, Dziennikiem Budowy oraz umową, protokołami konieczności oraz zasadami sztuki budowlanej.

3.Wykonawca w osobach: Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych  zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem do Dziennika budowy oraz odrębnym pismem. Gotowość do odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

4.Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust.2, wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu zamówienia, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie.

Zamawiający rozpocznie odbiór w wyznaczonym terminie, tj. w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności Inspektorzy nadzoru oraz Kierownik budowy/robót.

5.Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy: dokumentację powykonawczą, wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń, dokumenty gwarancyjne dotyczące zamontowanych urządzeń, atesty oraz właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów, a także protokoły pomiarów prawidłowości działania urządzeń i urządzeń instalacji.

6. Strony sporządzą protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad i usterek ewentualnie stwierdzonych podczas odbioru.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego/ Inspektora nadzoru o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz do żądania wyznaczenia terminu  odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie /protokół ostatecznego odbioru/.

9. Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu rękojmi i gwarancji oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

§10

1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych:

1.1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki po upływie terminu wyznaczonego na ich usuniecie,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

1.2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1)   za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 2, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej od wartości nie zapłaconej faktury.

3. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. l, będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonej kwoty kar umownych z płatności należnej Wykonawcy z tytułu wykonywanych przedmiotu umowy.

§11

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień wynikających z gwarancji niezależnie  od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi.

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy i zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

3. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

4. Na urządzenia zainstalowane w budynku parkingu Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji przez okres nie krótszy od okresów gwarancji udzielonych przez producentów tych urządzeń. Bieg okresów gwarancji urządzeń rozpoczyna się:

a) w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy;

b) w razie stwierdzenia wad - w dniu potwierdzenia usunięcia wad przedmiotu umowy;

c) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust.2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. Na urządzenia zainstalowane ustala się dodatkowo termin przeglądu pogwarancyjnego na okres 3 lat.

§12

1. Ustala    się    zabezpieczenie    należytego    wykonania    umowy    w    wysokości    2%    wartości    brutto,    tj.  …..... zł    (słownie: ….........) w formie...........................................

2. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy (ta część zabezpieczenia, o równowartości kwoty ….....zł , znajduje się w dyspozycji Zamawiającego przez okres upływający w 30 dniu po zakończeniu końcowego odbioru robót), natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30%, służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości (tą częścią zabezpieczenia, o równowartości kwoty …........ zł, Zamawiający dysponuje przez okres, który kończy się w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i 36 miesięcznego okresu gwarancji).

2. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2, w przypadku, gdyby Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub był w trakcie usuwania tych wad.

§13

1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub dotyczą przedłużenia terminu wykonania umowy.

2. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności jego postanowień.

§14

Oprócz wypadków  wymienionych  w  treści  tytułu  XV  Kodeksu  Cywilnego,  stronom  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru robót,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy wykaz zrealizowanych robót na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, a najpóźniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane robot oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

§15

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osoby trzecie.

§16

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy  – Prawo Budowlane oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§17

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	      WYKONAWCA