Umowa Nr …... / 2012

zawarta w dniu … . … . 2012 r. pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, wpisanym pod numerem …................................ do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy KRS, NIP ….................., Regon ….....................,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowany przez:

Jan Gierada		-	Dyrektor

a:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…..................

…..................

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr EZ/ZP/20/2012.

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu i modernizacji Oddziału Zakaźnego i Oddziału Dermatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zlokalizowanych przy ul. Radiowej 7 (dalej: przedmiot umowy/przedmiot zamówienia) w zakresie:

- robót budowlanych,

- robót instalacyjnych elektrycznych,

- robót instalacyjnych wodno - kanalizacyjnych sanitarnych,

- robót instalacyjnych CO,

- robót instalacyjnych specjalistycznych (gazy medyczne),

- robót instalacyjnych słaboprądowych,

- robot drogowych,

- robót związanych z wymianą wind.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu i modernizacji Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach (dalej: przedmiot umowy/przedmiot zamówienia), w zakresie:

- robót budowlanych,

- robót instalacyjnych elektrycznych,

- robót instalacyjnych wodno - kanalizacyjnych sanitarnych,

- robót instalacyjnych CO,

- robót instalacyjnych specjalistycznych (gazy medyczne),

- robót instalacyjnych słaboprądowych,

- robót związanych z montażem wind.

(umowy zawarte będą na poszczególne zadania określone w SIWZ).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają stanowiące załączniki do niniejszej umowy: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ oraz oferta przetargowa Wykonawcy.

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, aktualną wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz w zakresie, terminach i na zasadach określonych w SIWZ i niniejszej umowie.

- Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych oraz robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, a także ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w par. 2 ust. 3-8 niniejszej umowy.

§ 2

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie całego przedmiotu umowy, określonego w  § 1 ust. 1, strony umowy ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:

- brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …...................... zł, słownie (………………………………………............),

- w tym podatek VAT 23% w wysokości: …......... zł, słownie (….………………………………...................),

- netto w wysokości: …................. zł, słownie (…............……………………………………).

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1, jest wynagrodzeniem określonym na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……............................………….

- Podstawą wykonania ewentualnych robót dodatkowych, jeżeli ich wykonanie jest konieczne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy, będzie stosowna umowa zawarta po wyczerpaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych na piśmie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu, wskazując przyczynę, zakres i rodzaj tych robót oraz załączając protokół konieczności, co dopiero stanowić może podstawę zawarcia odrębnej umowy po wyczerpaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Podstawą wykonania ewentualnych robót zamiennych, tj. takich, które nie powodują zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie, będzie każdorazowa zgoda Zamawiającego odnosząca się do wniosku Wykonawcy w tym względzie i stosowny aneks do umowy, przy czym wykonanie ewentualnych robót zamiennych nie może spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych, wartość tych robót zostanie ustalona na podstawie parametrów kosztowych i cen czynników produkcji przyjętych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku, ceny te zostaną przyjęte nie wyższe niż średnie z publikacji Biuletynu Cen „Sekocenbud” w poziomie kwartału poprzedzającego konieczność wykonania tych robót, przy uwzględnieniu parametrów kosztowych przyjętych do wyliczenia ceny oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku realizacji umowy okaże się, że określone prace nie są konieczne z punktu widzenia realizacji celu umowy, co spowoduje uznanie określonych prac jako zbędne, mimo że były ujęte w wykazie cen – w takim wypadku za prace zaniechane wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy przysługiwało.

- Wykonanie jakichkolwiek robót dodatkowych lub zamiennych bez zachowania trybu przewidzianego umową, odbywa się na ryzyko Wykonawcy bez prawa żądania przez niego z tego tytułu wynagrodzenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zlecać żadnych robót dodatkowych. Zlecenie na ewentualne roboty dodatkowe podpisuje Dyrektor Szpitala.

- Strony ustalają możliwość fakturowania częściowego za wykonanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy na zasadach określonych w ustępach poniższych.

- Wykonawca uprawniony jest do wystawienia w toku realizacji umowy najwyżej dwóch faktur częściowych poprzedzających wystawienie faktury końcowej. Wartość faktur częściowych może łącznie wynosić najwyżej 60 % wartości robót wykonanych.

- Faktura końcowa opiewać będzie na wartość stanowiącą różnicę pomiędzy wartością wynikającą z wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych a wynagrodzeniem Wykonawcy, o którym mowa w par. 2 ust. 1 umowy.

- Wartość każdej z faktur częściowych musi odpowiadać procentowo rzeczowemu zaangażowaniu prac będących przedmiotem danej faktury częściowej.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie dokonanie wpisu do Dziennika Budowy przez Kierownika budowy, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu danej części robót bez zastrzeżeń, złożenie kosztorysu powykonawczego na wykonane prace oraz dokonanie bez zastrzeżeń odbioru częściowego tej części robót. Każda faktura częściowa wymaga ponadto załącznika w postaci sprawdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiaru robót.

- Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej po zrealizowaniu bez zastrzeżeń pełnego zakresu przedmiotu umowy, sporządzonej w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy oraz dokonany bez zastrzeżeń odbiór końcowy.

- Zamawiający dokona płatności za wystawione faktury w terminie do 30 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Jako datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu „polecenie przelewu”.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

§ 3

TERMINY

- Rozpoczęcie robót określonych w § 1 ustala się na dzień przekazania placu budowy protokółem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, nie później niż do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Prace realizowane będą na obiekcie czynnym w etapach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Termin zakończenia wszelkich robót stanowiących przedmiot umowy winien nastąpić nie później niż do …..................................

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

      - Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, aktualną wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz w zakresie, terminach i na zasadach określonych w SIWZ i niniejszej umowie.

      - Uzyskanie wszelkich pozwoleń, aprobat, uzgodnień, zatwierdzeń i zgód wymaganych w szczególności stosownymi przepisami oraz postanowieniami SIWZ i niniejszej umowy.

      - Przygotowanie dokumentów do kontroli budowy przed wydaniem opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym przez właściwe organy.

      - Przedstawianie podczas odbiorów i przekazanie Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą oryginalnych atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych i innych) użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia, wyposażenia i technologii.

      - Przekazanie Zamawiającemu wraz z wielobranżową budowlaną dokumentacją powykonawczą wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w związku z realizacją umowy.

      - Wyznaczenie kierowników robót branżowych i złożenie stosownych dokumentów i oświadczeń przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.

      - Umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego oraz jednostkom zewnętrznym upoważnionym do kontroli placu budowy i postępu robót swobodnego dostępu do placu budowy.

      - Zatrudnianie wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie oraz odpowiednie szkolenia bhp.

      - Posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na cały okres obowiązywania umowy na zasadach określonych w SIWZ.

      - Wywóz śmieci, gruzu, nieczystości, opłata za media wedle wskazań liczników, ochrona obiektów w trakcie realizacji prac.

      - Przystąpienie do robót budowlanych najpóźniej w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy.

      - Zajęcie i zagospodarowanie terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy na własny koszt.

      - Przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz p-poż oraz przeszkolenie personelu w tym zakresie.

      - Wykonanie robót z materiałów własnych, które muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadać stosowne atesty. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy faktury VAT za zakupione przez niego materiały w celu zweryfikowania ich zgodności z ofertą Wykonawcy.

      - Wykonywanie przedmiot umowy w sposób najmniej uciążliwy dla działalności Zamawiającego.

      - Wykonawca oświadcza, że posiada środki, maszyny i urządzenia, doświadczenie oraz wykwalifikowany i uprawniony personel niezbędny do realizacji inwestycji.

§ 5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo Budowlane.

- Ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Udostępnienie Wykonawcy odpłatnie źródła poboru wody i energii elektrycznej, zaś rozliczanie nastąpi według wskazań liczników.

- Dokonywanie odbiorów na warunkach określonych w umowie.

§ 6

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie ……………………………

- Odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie Kierownik Budowy w osobie ………................……

- Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu miesięczne raporty o postępie prac – pierwszy obejmuje okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym miało miejsce rozpoczęcie prac w ramach umowy; następne wraz z zakończeniem każdego następnego miesiąca kalendarzowego aż do zupełnego ukończenia prac; raporty te będą obejmowały wykresy oraz szczegółowe opisy postępu prac, obejmujące każdy etap wykonywania przedmiotu zamówienia, wskazując na zakres rzeczowy, materiałowy i kosztowy postępu prac.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich.

- Zamawiający ma prawo wskazać kolorystykę ścian, wykładzin podłogowych i ściennych, kolor drzwi i innych materiałów, a także ich rodzaj, jeżeli uzna to za korzystne, a ceny proponowanych materiałów nie są wyższe od cen materiałów oferowanych przez Wykonawcę w ofercie.

- Strony zobowiązują się do porozumiewania w toku realizacji umowy na piśmie poprzez korespondencję doręczaną adresatowi za pokwitowaniem/potwierdzeniem odbioru; Dziennik budowy służy zapisom w zakresie określonym stosownymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo budowlane.

- Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście: …...........................................

- Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców, dalszych podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.

- Na roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

- Jeżeli część przedmiotu umowy objęta wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, o dokonaniu zapłaty na jego rzecz. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które są należne podwykonawcy z tej faktury.

- W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ustępie 12 powyżej, Zamawiający może zatrzymać z kolejnej (-ych) należności, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

- Brak dwóch kolejnych potwierdzeń, o których mowa w ustępach 12 i 13 powyżej, stanowi podstawę wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę, jak również odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kar umownych przewidzianych w umowie, w przypadku gdy sytuacja ta może zagrozić realizacji umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w oparciu o okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ustępach 13 i 14 powyżej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających nie tylko z niniejszej umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do przedstawiania do potrącenia swych należności w stosunku do Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

ODBIORY ROBÓT

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego na piśmie.

- Zamawiający wyznaczy termin dokonania odbioru częściowego w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

b) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać wykonania wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru w terminie 7 dni od ich zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz wspólnego uzgodnienia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy opisany w SIWZ i dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót w szczególności z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, Dziennikiem Budowy oraz niniejszą umową.

- Wykonawca w osobach: Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem do Dziennika budowy oraz odrębnym pismem. Gotowość do odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

- Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 9, wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu zamówienia, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie.

- Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w wyznaczonym terminie. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności Inspektorzy nadzoru oraz Kierownik budowy.

- Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy: dokumentację powykonawczą, wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń, dokumenty gwarancyjne dotyczące zamontowanych urządzeń, atesty oraz właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów, a także protokoły pomiarów prawidłowości działania urządzeń i instalacji.

- Strony sporządzą protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą, wyznaczy terminy usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia; paragraf 7 ust. 3 i par. 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Odbiór ostateczny po okresie gwarancji będzie dokonywany przez Zamawiającego z udziałem upoważnionych przedstawicieli obu stron w terminie wspólnie uzgodnionym, w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji.

- Zamawiający określi termin przeglądów technicznych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

§ 8

KARY UMOWNE

- W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w par. 2 ust. 1 umowy, w razie niewykonania umowy.

- Przez niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek etapu lub elementu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości do 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w par. 2 ust. 1 umowy, w razie nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 lub 6.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w paragrafie 3 ust. 3 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w par. 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w par. 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad liczony od upływu dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

- W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

- Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

- Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego umową w par. 2 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, z zastrzeżeniem paragrafu 11 ust. 1 lit. a umowy – w tym przypadku Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy kary umownej.

§ 9

RĘKOJMIA I GWARANCJA

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad i usterek przedmiotu umowy.

      - Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy na wszelkie prace, roboty budowlane i urządzenia objęte przedmiotem niniejszej umowy i jest liczony od dnia dokonania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy.

      - W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania Zamawiającego do:

  - usunięcia wady fizycznej lub usterki lub

  - jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia - wykonania przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

  - jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu  odbioru  zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, zaś jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa.

      - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli zgłaszał wadę przedmiotu umowy przed upływem tego terminu.

      - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

      - Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym, drugim i trzecim roku eksploatacji obiektu - o terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie.

      - Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Ustala   się   zabezpieczenie    należytego    wykonania    umowy    w    wysokości 3 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, tj. kwoty   ……………………… zł (słownie: …………………………….),   która   zostanie   wniesiona   przez   Wykonawcę   najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy w formie: …………………………………………………………………………

- Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy (ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy tj. uznania, że zamówienie zostało wykonane należycie, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych umową), natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30%, służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości (ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu udzielonej rękojmi za wady, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar  przewidzianych umową).

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy i rękojmi.

- Kwoty pieniężne wpłacić należy na konto Zamawiającego na nr konta ………………..…….. i załączyć do umowy kserokopię dowodu wpłaty.

- Zabezpieczenie w formie niepieniężnej winno być wystawione na Zamawiającego, a oryginał dokumentu złożony w kasie Zamawiającego.

- Nie wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie dostarczenie stosownego dokumentu zgodnie z postanowieniami niniejszego § przed podpisaniem umowy powoduje nie zawarcie umowy z winy Wykonawcy.

§ 11

ZMIANY UMOWY

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy wskazanych w par. 6 ust. 1 i 2,

- zmiany danych teleadresowych,

- zmiany numerów kont bankowych,

- zmiany podwykonawców,

- zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie oraz SIWZ ustaw oraz rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogów szczególnych dotyczących inwestycji objętych przedmiotem zamówienia),

- ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, jeżeli w toku realizacji umowy okaże się, że określone prace nie są konieczne z punktu widzenia celu realizacji umowy, co spowoduje uznanie określonych prac jako zbędne, mimo że były ujęte w wykazie cen – w takim wypadku za prace zaniechane wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy przysługiwało,

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, tj.:

    - obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w par. 2 ust. 1 umowy, w przypadkach przewidzianych w umowie,

    - urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

- zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w stosunku do warunków opisanych w dokumentacji projektowej jeżeli dzięki temu nastąpi obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy lub późniejszych kosztów eksploatacji obiektu, a w szczególności wykonania robót zamiennych na zasadach określonych w paragrafie 2 ust. 5, 6 i 8 niniejszej umowy,

- zmiany organizacyjne po stronie Zamawiającego, w szczególności związane z przekształceniem, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z póżn. zm.) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r., poz. 742) oraz innymi stosowanymi przepisami,

- zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

- doznania przez Wykonawcę przeszkody ze strony Zamawiającego, bądź organu administracji państwowej uniemożliwiającej zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie,

- wykrycia instalacji, urządzeń itp. nie ujętych w dokumentacji projektowej, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,

- w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, rozpoczęcia procesu likwidacji Wykonawcy lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, o których to faktach Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego,

- gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż 14 dni lub gdy Wykonawca jest opóźniony w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie o co najmniej 14 dni,

- w razie stwierdzenia wad, które w ramach umowy uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od niej,

- w razie wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z umową,

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- Uprawnienie do odstąpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kary umownej.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy zgodnie z niniejszym §, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie do 7 dni od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy wykaz zrealizowanych robót na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, a najpóźniej w terminie do 10 dni od daty oświadczenia o odstąpieniu usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych między stronami jest sąd polski – sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów prawnych, które odnoszą się do Przedmiotu umowy, a w szczególności ustawy Prawo budowlane.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCA