**UMOWA NR …………**

zawarta w Kielcach w dniu **…………………….** pomiędzy:

**Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce wpisanym pod numerem 0000001580 do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy**

**NIP 959-12-91-292**

**REON 000289785**

reprezentowanym przez:

**Bartosz Stemplewski - Dyrektor**

zwanym w dalszej treści umowy **„Zamawiającym”**

a

**…………………………………………**

reprezentowanym przez:

**…………………………………………………………**

zwanym w dalszej treści umowy **„Wykonawcą”**.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na **dostawę aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego   
w Kielcach**. **Znak sprawy EZ/179/2023/ESŁ.**

***„Zakup aparatu RTG na potrzeby Działu Diagnostyki Obrazowej   
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach   
został dofinansowany ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku”***

***Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”***

**§ 1**

**Przedmiot umowy, terminy realizacji**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy aparatu RTG, demontażu i utylizacji istniejącego w pracowni aparatu RTG, wykonania wszelkich prac i robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w celu adaptacji pomieszczeń pracowni RTG oraz do montażu i uruchomiania urządzenia. Przedmiot umowy jest podzielony na następujące etapy:
2. dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nie rekondycjonowanego, nie powystawowego, oznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami aparatu RTG wraz z wyposażeniem *(………typ, model………),* - 1 szt. którego parametry techniczne wyspecyfikowane zostały w *załączniku nr 1 do umowy*, w terminie do **………. dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy. – **etap I**
3. demontaż i utylizacja istniejącego w pracowni aparatu RTG, opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wykonania wszelkich prac i robót budowlanych w celu adaptacji pomieszczeń pracowni RTG niezbędnych do montażu dostarczonego aparatu RTG oraz instalacja i uruchomienie urządzenia w terminie do **60 dni** **kalendarzowych** od zakończenia I etapu zgodnie *z załącznikiem nr 2 do umowy Program Funkcjonalno-Użytkowy PFU* – **etap II**
4. przeprowadzenia szkolenia dla techników w zakresie skutecznego i bezpiecznego użytkowania aparatu RTG w terminach i zakresie określonych w *załączniku nr 1 do umowy* – **etap III**
5. świadczenie usług serwisowych dla zainstalowanych systemów oraz urządzeń w okresie gwarancji/rękojmi - **etap IV**
6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji zamówienia dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej umowy z uwzględnieniem terminów realizacji poszczególnych etapów wskazanych w umowie.

**§ 2**

**Realizacja umowy**

* **ETAP I**

1. Wykonawca co najmniej trzy dni przed terminem realizacji dostawy powiadomi Zamawiającego o planowanej dostawie. Dostawa zrealizowana będzie wyłącznie w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku (w godz. od 800 do 1400), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dn. 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2020 poz. 1920.).
2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego urządzenia, będące przedmiotem umowy, posiadają niezbędne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania jako wyrobu medycznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w myśl przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974).
3. Za dzień zakończenia dostawy uważa się dzień podpisania przez obie strony protokołu bezusterkowego odbioru urządzeń w konfiguracji/zestawieniu wskazanym w *załączniku nr 1 – zestawienie* *parametrów i warunków technicznych.*
4. Urządzanie/a będące przedmiotem dostawy ma/ją być dostarczone wraz z zainstalowanym oprogramowaniem i licencją udzieloną na czas nieoznaczony, niezbędną do jego użytkowania. Wykonawca gwarantuje, że przekazane Zamawiającemu licencje są wolne od wad prawnych oraz nie są obciążone prawami osób trzecich. Sprzęt ma być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz w pełni skonfigurowany w zakresie niezbędnym do użytkowania.
5. Wykonawca wraz z dostarczonym urządzeniem zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty zawierające informację niezbędne do jego prawidłowej eksploatacji, sporządzone w języku polskim, w tym w szczególności:

* instrukcję obsługi urządzenia,
* paszport urządzenia w który będą wpisywane poświadczenia dopuszczające do użytkowania
* dokument gwarancji,
* dokument określający zasady świadczenia usług przez serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,
* wykaz punktów serwisowych

1. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu RTG wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń, które zostaną przekazane Zamawiającemu po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego
2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia nie spełniającego warunków zamówienia lub obarczonego wadą prawną lub fizyczną, a uchybienie stwierdzone zostanie przy odbiorze towaru, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia urządzenia i żądania usunięcia wady w wyznaczonym terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę niezgodności towaru z umową lub wady, postanowienia § 7 stosuje się odpowiednio

* **ETAP II**

1. Demontaż i utylizacja istniejącego w pracowni aparatu RTG i przekazanie go Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do niedestrukcyjnego demontażu aparatu i przekazania Zamawiającemu kompletnego urządzenia po deinstalacji.
2. Opracowani kompletnej dokumentacji w tym w szczególności do sporządzenia projektu osłon radiologicznych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnień w szczególności BHP, p.poż, właściwej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w celu adaptacji pomieszczeń pracowni RTG niezbędnych do montażu i uruchomienia dostarczonego aparatu RTG. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania winien uzyskać akceptację Inwestora zaproponowanych rozwiązań projektowych zgodnie *z załącznikiem nr 2 do umowy Program Funkcjonalno-Użytkowy PFU*
3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych może nastąpić wyłącznie po czasie uzyskania właściwej decyzji administracyjnej na realizację zadania, o ile będzie niezbędna. Realizacja robót stanowiących przedmiot umowy, odbywał się podczas wykonywania przez Zamawiającego jego działalności statutowej, w związku z czym Wykonawca winien uwzględnić ten fakt w toku planowania i realizowania robót, zaś wszelkie niedogodności z tym związane stanowią ryzyko Wykonawcy.
4. Przedstawianie podczas odbiorów i przekazanie Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, ustawą o wyrobach medycznych, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych i innych) użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych urządzeń i technologii.
5. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu adaptacji pomieszczeń do uruchomienie i przekazania do eksploatacji wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dostarczonego aparatu RTG w Pracowni Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Podstawą do uznania za prawidłowe zakończenie w/w etapu będzie podpisany przez strony protokół odbioru zakończonych prac, robót budowlanych i instalacji/uruchomienia urządzenia.

* **ETAP III**

1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzenia szkolenia dla techników w zakresie skutecznego i bezpiecznego użytkowania aparaty RTG w terminach określonych w *załączniku nr 1 do umowy.*
2. Strony sporządzą po zakończeniu realizacji etapu protokół z przeprowadzonych szkoleń.

* **ETAP IV**

1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenie usług konserwacji i serwisu dla zainstalowanych systemów oraz urządzeń w okresie gwarancji/rękojmi
2. Warunki i zasady świadczenia usług konserwacji oraz serwisu określa **§** 6 umowy
3. Strony postanawiają, iż osobami odpowiedzialnymi za kontakty w zakresie realizacji umowy będą:

* ze strony Zamawiającego…………………., tel. ………………..
* ze strony Wykonawcy …………………., tel. ………………..

**§ 3**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następującej części przedmiotu umowy tj.:

*- (należy wstawić nazwę (firma) adres (siedziba) podwykonawcy oraz zakres usług realizowany przez podwykonawcę*…………………….

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację części przedmiotu umowy, którą wykonuje przy pomocy podwykonawcy.
2. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do zmiany podwykonawcy, jeżeli ten wykonuje umowę w sposób wadliwy, niestaranny, niezgodny z umową lub właściwymi przepisami.

**§ 4**

**Wynagrodzenie**

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie **brutto ........................ zł** (słownie: ................................), zgodnie z treścią złożonej oferty, płatne sukcesywnie na następujących zasadach i w wysokości
2. za zrealizowanie etapu I obejmującego dostawę aparatu RTG oraz realizację w terminie obowiązywania gwarancji/rękojmi etapu IV w wysokości …………… zł. Podstawą do wystawienie faktury jest podpisanie przez strony protokołów odbioru wykonania prac w ramach Etapu I,
3. za zrealizowanie etapu II obejmującego demontaż i utyliację istniejącego aparatu RTG, adaptację pomieszczeń oraz uruchomienie dostarczonego aparatu RTG w wysokości ………… zł. Podstawą do wystawienie faktury jest podpisanie przez strony protokołów odbioru wykonania prac w ramach Etapu II,
4. za zrealizowanie etapu III o obejmującego szkolenie techników w wysokości …………… zł. Podstawą do wystawienie faktury jest podpisanie przez strony protokołów zrealizowania szkoleń w ramach Etapu III.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego §, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019r. poz. 178) uwzględnia podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega ww. podatkom.
6. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie dostawy urządzenia, prac projektowych, ekspertyz, uzyskania niezbędnych zgód i zatwierdzeń organów administracji państwowej oraz wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową.. Wynagrodzenie obejmuje łączną cenę dostawy, usług projektowych, robót budowlanych i innych świadczeń, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu, wszelkie koszty dotyczące robót budowlanych, robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, sporządzenia dokumentacji powykonawczej koszt dostawy i montażu urządzeń, koszt demontażu i utylizacji istniejącego aparatu RTG i inne niezbędne do osiągnięcia celu stanowiącego przedmiot umowy, w tym w szczególności świadczeń wynikających z postanowień § 6 umowy

**§ 5**

**Płatności**

1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za realizację zamówienia będzie podpisany przez strony bezusterkowy protokół odbioru danego etapu zadania zgodnie z postanowieniami **§ 4 ust 1 niniejszej umowy**.
2. Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie **do 30 dni kalendarzowych** od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT siedziby Zamawiającego. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu faktury w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w przypadku ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na „Platformę”.
3. Wykonawca zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020, poz. 1666), może wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem „Platformy”, a Zamawiający w myśl art. 4 ust. 1 ustawy zobowiązany jest do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem „Platformy” lub w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: faktura@wszzkielce.pl.
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu w stosunku do Zamawiającego na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody, podmiotu tworzącego Zamawiającego oraz po wyrażeniu zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
6. W wystawionych fakturach Zamawiający oznaczony będzie jako: Wojewódzki Szpital Zespolony, 25-736 Kielce ul. Grunwaldzka 45 NIP 959-12-91-292.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 4 ust. 1, nie ulegnie podwyższeniu w okresie obowiązywania niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadku ustawowej zmiany wysokości obowiązujących stawek podatku VAT.

**§ 6**

**Rękojmia za wady, gwarancja jakości**

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy.

Okres gwarancji wynosi:

1. **60 miesięcy** na wszelkie prace i roboty budowlane dostarczone i wbudowane materiały i instalacje objęte przedmiotem umowy,
2. na dostarczony i zainstalowany aparat RTG wraz wyposażeniem, urządzeniami towarzyszącym i oprogramowaniem, określonymi *w załączniku nr 1 do umowy* wynosi **…… miesięcy** (kryterium oceny ofert)
   * + - * i jest liczony od dnia dokonania przez strony odbioru **II etapu zadania**. W przypadku gdy okres gwarancji producenta na dostarczone i wbudowane materiały lub zainstalowane urządzenia objęte przedmiotem niniejszej umowy jest dłuższy niż określony powyżej do postanowień niniejszej umowy stosuje się okres dłuższy.

W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji wykonywać w ramach ceny kontaktu serwis i konserwację zamontowanych urządzeń w zakresie i z częstotliwością określoną przez producenta urządzenia.

W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca, z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego **§** zobowiązuje się w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego wezwania Zamawiającego do:

* 1. usunięcia wady fizycznej lub
  2. wykonania przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

1. Strony ustaliły następujący tryb postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę awarii urządzeń oraz napraw przekraczających zakres konserwacji o których mowa w **§ 6 ust 2 pkt b)** :
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wystąpieniu awarii. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie pod nr tel. ……………., potwierdzone przesłaniem zgłoszenia faksem pod numer ……………., lub pocztą elektroniczną na adres ………………… ,
3. awarie urządzeń, instalacji oraz wad przedmiotu zamówienia oraz naprawy przekraczające zakres konserwacji usuwane będą *w terminie 5 dni kalendarzowych / 9 dni kalendarzowych[[1]](#footnote-1)* od powiadomienia,
4. przez naprawę urządzenia rozumie się znalezienie przyczyny awarii lub złego, nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia oraz jej całkowite usunięcie, a za miejsce wykonania usługi przyjmuje się miejsce lokalizacji urządzenia,
5. usługa będzie świadczona w miejscu instalacji urządzenia**,**
6. Wykonawca zobowiązuje się po usunięciu awarii wykonać wszelkie czynności konfiguracyjne naprawionego urządzenia,
7. w w/w urządzeniach Wykonawca może montować jedynie nowe i pełnowartościowe części zamienne.
   * + 1. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli zgłaszał wadę przedmiotu umowy przed upływem tego terminu.
       2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
       3. Po okresie gwarancji, Wykonawca zapewnia, że osprzęt będzie pozbawiony ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę wyposażenia przez inny podmiot niż wskazany przez Wykonawcę lub po upływie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na jego żądanie kody serwisowe.
       4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepisów kodeksu cywilnego.
       5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
       6. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób:
     1. okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji,
     2. w przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi w stosunku do tych wad wygasają po upływie roku od daty usunięcia wady lub usterki.

**§ 7**

**Kary umowne**

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
   1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem przypadków określonych w § 10 umowy - w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
   1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
   2. za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową ponad terminy określone w harmonogramie lub ustalone z Zamawiającym w wysokości **5000,00 zł**, za każdy dzień zwłoki,
   3. za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – **1000 zł** licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30 % wartości umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych oraz kosztów, o których mowa w umowie, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. O potrąceniu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
5. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Postanowienia umowy dotyczące kar umownych pozostają wiążące dla stron w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kar umownych, jeżeli okoliczności będące podstawą do ich nałożenia wynikają z okoliczności za które, wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

**§ 8**

**Odstąpienie od umowy**

* + - 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności :

1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p. (w części umowy której zmiana dotyczy)
2. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.
3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,
4. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o opisanych poniżej okolicznościach
   1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
5. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
6. Wykonawca rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,
7. Wykonawca jest w zwłoce w realizacji umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie lub usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową o 7 dni kalendarzowych ponad terminy określone w umowie.
8. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:
9. Zamawiający jest w zwłoce z uiszczeniem należności na rzecz Wykonawcy 2 miesiące ponad termin płatności faktury i pomimo dodatkowego wezwania listem poleconym odmawia uiszczenia należności.
   * + 1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Uprawnienie do odstąpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych umową.
       2. Przed wykonaniem prawa odstąpienia od umowy, strona zamierzająca odstąpić od umowy wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usunięcie naruszeń lub usunięcie ich przyczyn, który nie może być jednakże dłuższy niż 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia.
       3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy zgodnie z niniejszym §, Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały zrealizowane do dnia odstąpienia.

**§ 9**

**Siła wyższa**

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.
2. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni roboczych od powstania tych okoliczności, o ile poinformowanie drugiej strony jest w tym terminie możliwe.
3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje.

**§ 10**

**Zmiany umowy**

1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:
2. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy,
3. zmiany danych teleadresowych,
4. zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie oraz SWZ ustaw oraz rozporządzeń,
5. w przypadkach określonych w art. 455 ust. 2 u.p.z.p.,
6. zmiany terminu realizacji etapu II lub III zadania ze względu na przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne, których uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub braku możliwości oddelegowania przez zamawiającego osób na szkolenie ze względu na konieczność zachowania ciągłości udzielania świadczeń medycznych,
7. zmiany podwykonawców na zasadach określonych w umowie.
8. Zmiany wysokości należnego wynagrodzenia w odniesieniu do zobowiązań niezrealizowanych w przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT w odniesieniu do asortymentu objętego umową jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy i Wykonawca w sposób obiektywny udowodni ich wielkość.
9. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian o których mowa w ust 1 lit. a) - c) dla których skuteczności wystarczające jest jednostronne pisemne oświadczenie strony.

**§ 11**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie:
2. właściwe przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
3. właściwe przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1360 ze zm.),
4. właściwe przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.).
5. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia sprawy sporne rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.
6. Jeżeli w wyniku zawarcia umowy w ramach prowadzonego postępowania, będzie mieć miejsce przetwarzanie danych osobowych, strony zgodnie zobowiązują się zawrzeć umowę o przetwarzanie danych osobowych, która spełniać będzie wszystkie wymogi RODO i obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, na cały okres obowiązywania umowy podstawowej (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJACY WYKONAWCA**

1. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy [↑](#footnote-ref-1)