EZ/ZP/99/2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA

# Modernizację Oddziału Rehabilitacji na potrzeby Oddziału Nefrologii

Główny przedmiot Wspólnego Słownika Zamówień

(CPV): 45.00.00.00-7

Słownik uzupełniający: 45.21.51.40-0 (obiekty szpitalne); 45.33.11.00-7 (instalowanie centralnego ogrzewania); 45.33.00.00-9 (hydraulika i roboty sanitarne i kanalizacyjne); 45.35.00.00-5 (instalacje mechaniczne i wentylacyjne); 45.33.30.00-0 (roboty instalacyjne gazowe); 45.31.12.00-2 ( roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych).

ZAMAWIAJĄCY:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

LOKALIZACJA: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH UL. GRUNWALDZKA 45 (I PIĘTRO)

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)

1.          Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000001580 ; adres do korespondencji :. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego , ul. Grunwaldzka 45 Kielce 25-736  ; Sekretariat tel. (041) 36-71-301, (041) 36-71-226; faks (041) 345-55-84, andrzej .dom@op.pl, wszzkielce@poczta.onet.pl REGON  000289785, NIP 959-12-91-292, Bank, nr konta: PKO Bank Polski S.A. 37 1020 2629 0000 9602 0011 0841

2.         Tryb udzielenia zamówienia

2.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058).

2.2.	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 2.1. niniejszej SIWZ.

3.         Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: EZ/ZP/99/2009 r. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenia;

- „Szpital" lub „Zamawiający" -. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45

- „Postępowanie" - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji

- „ SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- „Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwanej dalej ustawą.

- „Zamówienie" - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w niniejszej SIWZ

- „Wykonawca" - podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia

- „cena"- należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, ze zm)- „Cena- wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym".

h) „roboty budowlane"- należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

i) strona internetowa/ strona- strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje z wymaganiami ustawowymi; adres strony http://bip.wszzkielce.pl

4.         Przedmiot zamówienia

4.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja Oddziału Rehabilitacji istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na I-ym piętrze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45, na potrzeby Oddziału Nefrologii.

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach , ul. Grunwaldzka 45 (I piętro).

4.2. Opis stanu istniejącego:

Przewidziany do realizacji oddział nefrologii zlokalizowany zostanie na I-ym piętrze istniejącego budynku szpitala w pomieszczeniach po byłym oddziale rehabilitacyjnym w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej aktualnie rozbudowy szpitala.

Przez istniejące aktualnie pomieszczenia wykonane zostanie połączenie  łącznikiem części projektowanej z istniejącą, co w pewnym stopniu ogranicza możliwość kształtowania docelowej funkcji oddziału nefrologii.

Przedmiotowy budynek, w którym przewiduje się wykonanie robót modernizacyjnych  oddziału został zrealizowany w latach 60-tych  XX wieku, w technologii tradycyjnej o następujących podstawowych rozwiązaniach konstrukcyjnych i materiałowych:

- ławy fundamentowe- żelbetowe, wylewane

- ściany- murowane z cegły

- stropy- z elementów przefabrykowanych, drobnowymiarowych

- klatki schodowe- żelbetowe, wylewane

- wyposażenie instalacyjne-  budynek posiada niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne ( w tym instalacje specjalistyczne)

4.3. Proponowany zakres prac budowlano- montażowych Oddziału Nefrologii

Zgodnie z ustaleniami a także uwzględniając istniejące możliwości powierzchniowe, proponuje się modernizację pomieszczeń jak niżej

-    pokój chorych 3-y osobowy- 		24,0 m2

- łazienka +  w-c-				  4,7 m2

- pokój chorych 1-o osobowy- 		16,6 m2

- łazienka + w-c – 				  3,7 m2

- pokój chorych 3-y osobowy- 		24,5 m2

- pokój chorych 3-y osobowy- 		23,5 m

- gabinet zabiegowy- 			16,5 m2

- brudownik czysty- 				  3,0 m2

- pokój lekarski- 				11,7 m2

- dyżurka pielęgniarek- 			17,6 m2

- pokój chorych 3-y osobowy- 		23,5 m2

- pokój chorych 3-y osobowy- 		24,5 m2

- pokój chorych 1-o osobowy- 		16,5 m2

- łazienka + w-c - 				  3,7 m2

- pokój chorych 3-y osobowy- 		24,0 m2

- w-c + łazienka – 				  4,7 m2

- pomieszczenie.....................-		  8,4 m2

- brudownik- 					  6,4 m2

- magazyn bielizny czystej-			10,3 m2

- w-c personelu – 				  7,3 m2

- łazienka i w-c dla niepełnosprawnych-	  9,0 m2

- pokój oddziałowej- 				  9,0 m2

- pokój ordynatora- 				  9,8 m2

- sala cado- 					10,1 m2

- digestorium- 					16,6 m2

- komunikacja-			           72,3 m2

- komunikacja- 			         144,0 m2

- w-c dla .............- 				  4,3 m2

## RAZEM				         550,2 m2

4.4. Przewidywane zmiany konstrukcyjno – budowlane w części istniejącej, związane ze zmianą funkcji:

Modernizowany oddział  nefrologii jak i konieczność połączenia części dobudowywanej ( Oddział Neurochirurgii ) z istniejącą , powodują konieczność wykonania znacznego zakresu robót budowlanych które obejmują:

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej (przewody, oprawy)

- demontaż istniejącej instalacji wodno – kanalizacyjnej z ewentualnym wykorzystaniem pionów wodociągowych i kanalizacyjnych

- demontaż instalacji specjalistycznych

- roboty adaptacyjne instalacji CO (korekta ilość członów, dodatkowe grzejniki)

- demontaż istniejącej wentylacji mechanicznej

Roboty budowlane:

- wykonanie otworu w istniejącej ścianie podłużnej o wymiarach 380 x 250 cm, łączącego część budowlaną z istniejącą

- demontaż istniejących otworów drzwiowych wraz z ościennicami

- skucie istniejących okładzin ściennych w pomieszczeniach sanitarnych

- skucie i wyburzenie istniejących posadzek

- wyburzenie istniejących warstw dociskowych i izolacyjnych na stropie

- wyburzenie istniejących ścian  podłużnych murowanych z cegły o grubości 12cm

- wyburzenie istniejących ścianek działowych (zaznaczonych na rzucie)

- skucie istniejących tynków na ścianach i stropach

- powiększenie niektórych otworów okiennych z jednoczesną wymianą stolarki (4szt)

- wykonanie dodatkowej instalacji grawitacyjnej

4.5. Projektowany zakres robót budowlanych w części istniejącej           w związku z przewidywanym zakresem robót modernizacyjnych:

- wykonanie konstrukcji (nadproża + słupy) zabezpieczającej otwór w ścianie podłużnej

- wykonanie pełnego zakresu ścianek działowych dostosowanych do projektowanej funkcji

- wykonanie warstw izolacyjnych  i dociskowych na istniejącym stropie

- wykonanie tynków na ścianach istniejących i projektowanych oraz na stropach

- wymiana parapetów

- wykonanie okładzin ściennych

- wykonanie posadzek

- montaż stolarki drzwiowej

Wykonanie niezbędnego zakresu robót elektrycznych:

- przewody rozprowadzające

- oświetlenie

- gniazda wtykowe

- zasilanie urządzeń

Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej:

Przewiduje się jedynie częściowe wykorzystanie istniejących pionów ( tam gdzie to będzie możliwe) poza tym należy wykonać pełny zakres w.w instalacji (w standardzie

podwyższonym) z pełnym montażem urządzeń sanitarnych.

Instalacja wentylacji mechanicznej (klimatyzacji):

Należy wykonać pełny zakres w.w prac ujętych w przedmiarze zgodnie z opisem technicznym

Instalacja centralnego ogrzewania:

Przewiduję się wykorzystanie częściowe istniejącej instalacji dostosowując je do projektowanych rozwiązań funkcjonalnych.

Instalacje specjalistyczne:

Należy je wykonać zgodnie z przedmiarem i opisem  technicznym.

Instalacje słaboprądowe:

Wykonać zgodnie z przedmiarem i opisem technicznym

Malowanie:

Powierzchnie ścian poza okładzinami i stropy malować farbami.

Opis zakresu robót do modernizacji

Przy ustalaniu zakresu robót modernizacyjnych posłużono się wytycznymi uzyskanymi od inwestora oraz przepisami i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ. Układ funkcjonalny pomieszczeń przeznaczonych do modernizacji pokazano na rysunku. Wszystkie pomieszczenia wyposażone będą w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacje .Modernizacji podlegają pomieszczenia I –go piętra z przeznaczeniem docelowym na Oddział Nefrologii  o powierzchni Uzytkowej 550 m 2

System wentylacyjno – klimatyzacyjny:

Proponowana funkcja pomieszczeń wymaga zastosowania systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego zapewniającego komfort chorym pacjentom i osobom zatrudnionym.

Ochrona przeciwpożarowa:

Wszystkie pomieszczenia znajdujące się w projektowanym oddziale winny posiadać następujące elementy składowe:

- czujki optyczne dymu

- wskaźniki  zadziałania

- okablowanie

- połączenie ze szpitalnym systemem sygnalizacji pożaru

Szczegółowy program modernizacji

Oddział Nefrologii przeznaczony jest dla oddziału 20 –łóżkowego na , który składają się pomieszczenia z salami z 1,2,3 –łóżkowymi. Dla oddziału przewidziano pomieszczenia sanitarne , brudowniki , pomieszczenie pro-morte , gabinet zabiegowy, gabinety lekarskie , dyżurkę pielęgniarek, pokój oddziałowej , pokój ordynatora. Na terenie oddziału przewidziano pomieszczenie , w którym będzie zamontowana loża laminarna / lub digestorium oraz sale cado (podawanie cytostatyków).

Przewidywany  zakres robót rozbiórkowych na kondygnacji, związany z realizacją oddziału nefrologii:

- Demontaż całkowity przyborów sanitarnych  oraz poziomów wodociągowych          i kanalizacyjnych- pow. ca 580 m2

- Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej (oprawy, gniazda wtykowe, przewody elektryczne)- pow.ca 580 m2 50%

- Demontaż częściowy instalacji CO, założono iż 90% istniejącej instalacji ulegnie zmianie- pow. ca 580 m2

- Demontaż istniejących instalacji specjalistycznych i słaboprądowych- pow. ca 580 m2

- Skucie istniejących tynków na wszystkich ścianach i działowych (zarówno przewidzianych do wyburzenia jak i pozostawienia)- 790 m2

- Skucie tynków na stropach- pow. ca 580,0 m2

- Demontaż istniejących drzwi i ościeżnic- 25 sztuk

- Skucie i demontaż istniejących posadzek- ca 580 m2

- Wyburzenie warstw dociskowych i izolacyjnych posadzki- ca 580 m2

- Demontaż istniejących parapetów- szt. 28

- Wyburzenie istniejących ścianek działowych murowanych z cegły o grubości 12cm- 176 m2

- Wyburzenie istniejących ścian  konstrukcyjnych podłużnych, murowanych         z cegły ceramicznej o grubości12cm- 334 m2

- Wyburzenie fragmentu ściany podłużnej 38 cm, murowanej z cegły 3,8 x 2,5 m

- skucie istniejących okładzin ściennych (glazura)- 130 m2Przewidywany zakres robót budowlanych związany z modernizacją istniejących pomieszczeń na oddziale nefrologii:

- Wykonanie otworu w ścianie podłużnej L= 3,8 m ( nadproże stalowe, wzmocnienie istniejących ścian

- Murowanie ścianek działowych z cegły dziurawki klasy „10” na zaprawie cementowo-wapiennej M-ki „ 5” z obustronnym tynkiem (szpachla gipsowa)- 475 m2

- Podłoża pod posadzki z warstwą izolacyjną- 580 m2

- Tynki na stropie- 580 m2

- Tynki na ścianach istniejących pozostawionych – 450,0 m2

- Poszerzenie istniejących okien , szt.10 (nadproża + okna)

- Posadzki- pow. 580 m2

- Otwory drzwiowe (dostawa i montaż szt.25)

- Okładziny ścienne- 150 m2

- Przekucia istniejących stropów (dla potrzeb wentylacji grawitacyjnej) szt10

- Ścianka przeszklona p.poż. EJ 60, 4,5 x 3,0 m

- Tynki na nowych ścianach 2 x 475 = 950 m2

- Malowanie pomieszczeń.

- Wykonanie następujących instalacji i montażu urządzeń technologicznych – 580 m2:

  - wentylacja, klimatyzacja- j.w

  - instalacja wodno- kanalizacyjna- j.w

  - instalacja CO- częściowo j.w

  - elektryczna- j.w

  - słaboprądowe- j.w

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

- Opis techniczny wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych silno i niskoprądowych stanowi Załącznik nr 8A do SIWZ.

- Opis techniczny modernizacji wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania stanowi Załącznik nr 8B do SIWZ.

- Opis techniczny modernizacji wewnętrznej instalacji gazów medycznych stanowi Załącznik nr 8C do SIWZ.

- Opis techniczny instalacji wentylacji stanowi Załącznik nr 8D do SIWZ.

- Opis techniczny robót budowlanych zawiera Załącznik nr 8E do SIWZ.

5.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

6.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7.	Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

8. 	W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie objętych niniejszym zamówieniem, strony mogą zawrzeć umowę na takie roboty na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. – umowę z wolnej ręki – w oparciu o ceny z oferty przetargowej.

5.	Termin realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: nie później niż do 16 czerwiec  2010 r.

6.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Warunki ogólne.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

    - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

    - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

    - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  - Warunki szczegółowe

    - Potencjał ekonomiczno- finansowy

a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość nie mniejszą niż 500.000,00 PLN.

    - Doświadczenie zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizował, wykonał co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajom i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o którym mowa w pkt 4.2 niniejszej SIWZ - na wartość nie mniejszą niż 500.000,00 PLN brutto, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

    - Potencjał kadrowy

Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, w celu obsadzenia niżej wymienionych stanowisk:

- kierownik/cy budowy/robót: posiadający uprawnienia budowlane, sanitarne i elektryczne, do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa.

6.2.4.	Potencjał kadrowy Wykonawców składających wspólną ofertę – warunek określony w pkt. 6.2.3 winien być spełniony łącznie przez składających wspólną ofertę.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

7.	Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

7.1.	Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 6.1. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 2 do  SIWZ;.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.3 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż               6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie w art. 24 ust. 1 pkt 9  ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;.

7.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w części ogólnej pkt. 7.1.1. - 7.1.7. winny być przedłożone przez każdego z Wykonawców.

7.2.1.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.2.2.	W przypadku podmiotu będącego spółką cywilną należy załączyć do oferty kopię umowy spółki.

7.2.3.	Pełnomocnictwo o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych winno odzwierciedlać stanowisko wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego.

7.2.4.	Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

7.2.5.	Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

7.2.6.	Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

# 7.3.	Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 6.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

7.3.1.		Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż określone w pkt 6.2.1.a) niniejszej SIWZ.

7.3.2.	Informację o doświadczeniu Wykonawcy (Doświadczenie zawodowe) - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.2. SIWZ dla Wykonawców. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji roboty budowlane zostały wykonane należycie (min. 1 robota budowlana).

7.3.4. Informacja o osobach, które będą kierować wykonaniem zamówienia (potencjał kadrowy) - Załącznik nr 4 do  SIWZ. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.2.3. niniejszej SIWZ. Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych (wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego).

7.3.5.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt od 7.3.1. do 7.3.5. SIWZ, winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, w stosunku do których SIWZ  wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.

7.4.	Inne dokumenty.

7.4.1 Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ (pierwsza strona oferty)

7.4.2   Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową – kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiary robót w wersji pisemnej i elektronicznej (np. dyskietka)

    - Dowód wniesienia wadium:

a) w przypadku przelania wadium drogą elektroniczną- przez internet, Zamawiający wymaga załączenia do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. W tym przypadku nie wymagane jest pisemne potwierdzenie przelania wadium przez bank- pod warunkiem, że wadium to zostało przelane i zaksięgowane przez Zamawiającego do momentu otwarcia ofert.

b) w przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej- wymagany jest oryginał lub kserokopia podpisana za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną,

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 23 ustawy PZP, żądane w SIWZ dokumenty podmiotowe winny być załączone przez każdego wspólnika oferty wspólnej.

W zakresie pozostałych warunków udziału w postępowaniu wymagane jest, aby zostało udokumentowane, że co najmniej jeden z wykonawców spełnia ten warunek.

Żaden w wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Każdy z tych Wykonawców złoży oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. Jeżeli choć jeden z tych wykonawców podlega wykluczeniu, to każdy z pozostałych wykonawców również zostaje wykluczony, a ich ofertę uznaje się za odrzuconą.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

8.1     Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ   i przygotować ofertę   zgodnie z wymaganiami określonymi w tym  dokumencie.

8.2     Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

8.3       Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.

8.4        Postać Oferty.

- Oferta oraz załączniki i oświadczenia winny być sporządzone na formularzach Zamawiającego, które stanowią dodatki do SIWZ oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych. Wielkość i układ załączników może zostać przez Wykonawcę zmieniony, jednak ich treść musi być zgodna z treścią wskazaną przez Zamawiającego.

b)      Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na innych formularzach pod warunkiem, że jej treść będzie zgodna z treścią formularzy załączonych do SIWZ.

c)     Wartość netto i brutto na formularzu ofertowym winna być podana cyfrowo (do dwóch miejsc po przecinku).

d)     Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

e)     Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

f)      Oferta winna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana pismem maszynowym, komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

g)      Każdy dokument/oświadczenie (każda strona) oferty winno być parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania oferty tzn.: imienna pieczątka i podpis lub imienna pieczątka i parafka;

h)    Zmiany-poprawki,   które   Wykonawca   wprowadzi   winny  być   poprawione   czytelnie   i   parafowane   przez podpisującego ofertę.

8.5.	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce SEKRETARIAT

oraz opisane:

„Oferta na – „Modernizacja Oddziału Rehabilitacji na potrzeby Nefrologii”.

Nie otwierać przed dniem 29.12.2009 r., godz. 11:00.

  - Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

8.7  Jeżeli uprawnienia dla osób podpisujących ofertę nie wynikają z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub kopię potwierdzoną notarialnie „za zgodność z oryginałem" (pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie).

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na  język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Na druku ofertowym należy podać dane podmiotów gospodarczych wchodzących w skład konsorcjum, zawierający co najmniej nazwę, dane adresowe, NIP, REGON.

9.	Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego – Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce SEKRETARIAT w terminie do dn. 29.12.2009 r., do godziny 10:30.

9.2.	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

10.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

10.1     W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być przekazywane pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Pytania należy kierować na adres: Zamawiającego.

# 10.4      Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

A.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie: http://bip.wszzkielce.pl

- Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców;

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie.

  - Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

  - Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie:

procedury postępowania: Dział zamówień publicznych Anna Konarska- kierownik działu w godz. 8.00-14.00, tel. (041) 36-71-339, fax.(041) 366-00-14

11.	Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

11.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2.	W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

12.	Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce w dniu 29.12.2009 r. o godzinie 11:00.

13.	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

13.1	Oferty, które nadejdą drogą pocztową w opakowaniach naruszonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcy bez rozpatrzenia.

13.2	W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne (w części zmienionej) nie będą brane pod uwagę.

13.3	Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

13.4	Z zawartością ofert zamawiający nie może zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

13.5	Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

13.6	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13.7	Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące zaoferowanej ceny zawartej w ofercie.

13.8	Informacje, o których mowa w pkt 13.7, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek

    - Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

  - Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium - cena.

  - Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryterium:

- cena…………………………………………………………………...o wadze 100 %

  - W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn

Wp   =	  ----------------  x 100% x 100   =

Cb

Wp	-	wartość punktowa

Cn	-	najniższa cena zaoferowana w poszczególnym pakiecie

Cb	-	cena badanej oferty

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów po przemnożeniu przez wagę przypisanego kryterium.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

14.5.	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

14.6. 	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.	 	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano z uzasadnieniem wyboru,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

15.2.	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponadto zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego http://bip.wszzkielce.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

15.3.	Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

15.4  W przypadku, gdy oferta podmiotów występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

16.       Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

16.1	Wykonawca podaje cenę oferty brutto za całościowe wykonane przedmiotu zamówienia.

16.2	Załączone przedmiary robót mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią podstawy do wyceny oferty (wyceny robót). Ustalenie zakresu robót i ilości robót do wyceny oferty należy do Wykonawcy. W tym także przeprowadzenie na tej podstawie kalkulacji.

16.3	Kosztorysy należy opracować metodą  kalkulacji  szczegółowej.  Kosztorysy szczegółowe należy opracować przez analogię do zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).

16.4 	 W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych nie wchodzących w zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wartość zamówienia dodatkowego zostanie ustalona na podstawie parametrów kosztowych i cen czynników produkcji przyjętych w kosztorysie, a w przypadku ich braku ceny te zostaną przyjęte nie wyższe, niż średnie z publikacji Biuletyn Cen „SEKOCENBUD” w poziomie kwartału poprzedzającego konieczność wykonania tych robót przy uwzględnieniu parametrów kosztowych przyjętych do wyliczenia ceny oferty, a w wyjątkowych przypadkach na podstawie indywidualnej wyceny Wykonawcy zatwierdzonej przez Zamawiającego. Niniejsza zasada rozliczania odnoszona będzie do ewentualnych robót zamiennych.

16.5	Podstawą wykonania koniecznych robót dodatkowych lub zamiennych jest podpisana umowa. W innym przypadku wykonanie tych robót odbywa się na ryzyko Wykonawcy bez prawa żądania wynagrodzenia.

16.6	W cenie ofertowej brutto należy uwzględnić podatek VAT.

16.7	Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na zasadach ustalonych w przepisach o podatku VAT) zgodnie z polskim systemem monetarnym.

16.8     Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych, z zastrzeżeniem art. 358 § I kodeksu cywilnego.

17.	Wymagania dotyczące wadium

17.1 	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 13.600,00 PLN

17.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy,  PKO Bank Polski S.A. 37 1020 2629 0000 9602 0011 0841 z adnotacją „Wadium w sprawie nr EZ/ZP/99/2009”

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

17.3.	Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

17.4.	Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

17.5.	Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 18.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 17.2. zostanie wykluczony z postępowania.

18.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18.1.	Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie  Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń  Zamawiającego z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania umowy.

18.2    Zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18.3     Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia w postaci weksla.

19.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego w piśmie „Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej", zawierającym także termin oraz miejsce zawarcia umowy.

  - Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ.

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, lub będą dotyczyć przedłużenia terminu wykonania robót.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

20.1 Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

21. Postanowienia końcowe:

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  specyfikacji  mają zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

#### 22.Zasady udostępniania dokumentów.

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a. zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

b. zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

c. zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

d. zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,50 zł.

Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

23.  Koszty udziału w postępowaniu.

23.1  Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.

23.2  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty (opracowania i dostarczenia oferty) obciążają wyłącznie Wykonawcę.

23.3  Zamawiający na wniosek Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, zwraca złożone przez nich projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

24. Wykaz Załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pierwsza strona oferty)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust 1ustawy PZP.

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych

Załącznik nr 4 – Wykaz osób biorących udział w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 5 -  Projekt umowy

Załącznik nr 6 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 7 - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Załącznik nr 8A – Opis techniczny wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych silno i niskoprądowych.

Załącznik nr 8B - Opis techniczny modernizacji wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania

Załącznik nr 8C - Opis techniczny instalacji gazów medycznych

Załącznik nr 8D – Opis techniczny instalacji wentylacji

Załącznik nr 8E – Opis techniczny robót budowlanych

Załącznik nr 9A -  Przedmiary; branża elektryczna

Załącznik nr 9B – Przedmiary; branża budowlana

Załącznik nr 9C – Przedmiary; branża sanitarna – instalacja wentylacji

Załącznik nr 9D – Przedmiary; branża sanitarna – instalacja wod-kan, c.o.

Załącznik nr 9E – Przedmiary gazy medyczne

Załącznik nr 10 – Rzut I piętra.

Dnia 08.12.2009 r.                                                       Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

|  | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

1. Nazwa i adres Wykonawcy

…………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Województwo ………………………………..

NIP ………………………………………….	REGON ……………………………………………..

Tel ………………………………………….	Fax. …………………………………………………

Adres e-mail…………………………………………..

2. Przystępując do postępowania przetargowego EZ/ZP/99/2009   oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

Za cenę netto: ………………………………. PLN

za cenę brutto …………………..……………PLN.

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………)

zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym, łącznie z …….. % podatkiem VAT tj.

…………………………… PLN. (słownie złotych: ………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………)

3.    Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania

zamówienia;

4    OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i

uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

5.   ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie:  nie później niż do 16 czerwca 2010 r.

6.    ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji od daty końcowego odbioru bez wad

i usterek na okres 36 miesięcy.

7.    UWAŻAMY SIĘ za związanych z niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8.   Zgodnie z SIWZ wniesione zostało wadium w formie	na kwotę	PLN.

- Na podstawie art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004” ( tekst jedn. z  20.11.2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058) oświadczam, że:

## Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

## ..........................................................................................................................   /

## Nie zamierzamy powierzać  podwykonawcom wykonania żadnych części zamówienia. Całość zamówienia wykonamy we własnym zakresie.*

* niepotrzebne skreślić

Wpisać zakres lub nie dotyczy.

Oświadczamy że: ………………………………………………………………………………

10.   OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………………………………………….…………………

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

11. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 2% ceny brutto określonej w pkt 2 formularza ofertowego, ofertowego następujących formach:

……………………………………………………………………………………………………….

12.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.J. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), oraz art. l ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. z późn. zm. (Dz. U. z 1993r. nr.47poz. 211 ze zm.).

l. NIE UTAJNIAMY żadnych informacji zawartych w naszej ofercie.

2. UTAJNIAMY    informacje    zawarte    w    naszej    ofercie,    które    stanowią   tajemnicę    przedsiębiorstwa,    w zakresie

W związku z utajnieniem w/w dokumentów oświadczamy, że:

a)   wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym, .

- zastrzeżenie niejawności w/w informacji jest nadal ważne.

- informacje te nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach sądowych przez spółki i przedsiębiorstwa, nawet jeśli nasza jednostka nie jest zobowiązana do składania takich dokumentów w rejestrach sądowych.

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu.

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ………………………………………………………………………………………..……….……

……………………………e-mail:  ………………..……….………….tel./fax: ……..……..……

15.  Dane do umowy:

| Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | Stanowisko |

16.  OFERTĘ niniejszą składamy na ……….. kolejno ponumerowanych stronach.

17.  Integralną część oferty stanowią niżej wymienione załączniki:

  - ............................................................................................................str..........

  - .......................................................................................................... str...........

  - .......................................................................................................... str..........

  - .......................................................................................................... str...........

  - .......................................................................................................... str..........

  - .......................................................................................................... str...........

  - ......................................................................................................... str............

  - ......................................................................................................... str..........

  - ......................................................................................................... str..........

  - ......................................................................................................... str..........

  - ..........................................................................................................str..........

Podpisano

...............................................................................

(upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy)

................................................ dnia, ..... . ....... . 2009r.

UWAGA: Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

# …………………………………………

(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

# OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Podpisano

.......................................................................................

(upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy)

................................................ dnia, ..... . ....... . 2009 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

FORMULARZ OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O DOŚWIADCZENIU

|  | DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY |
| --- | --- |

(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na modernizację pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji z przeznaczeniem na Oddział Nefrologii, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące zamówienia porównywalne z przedmiotem niniejszego postępowania (min. 1 robota budowlana):

| Lp. | Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa przedmiotu zamówienia wykonanego przez Wykonawcę | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę | Czas realizacji od ..... do ..... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu przedkładam ............. referencji (min. 1).

Podpisano

...............................................................................

(upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy)

................................................ dnia, ..... . ....... . 2009 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

###### W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko | Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego i wykształcenia |
| --- | --- | --- |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami oraz zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

................................................ dnia, ..... . ....... . 2009 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Wzór umowy

zawarta  w dniu ………………… r.  pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym, ul. Grunwaldzka 45,  25-736 Kielce

wpisanym pod numer 0000001580 do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Gospodarczy

NIP: 959-12-91-292		Regon: 000289785

reprezentowanym przez :

Jana Gieradę	- Dyrektora

Barbarę Kubicką	- Głównego Księgowego

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

……………………………

……………………………

……………………………

reprezentowanym przez

……………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

§ l Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Oddziału Rehabilitacji istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na I-ym piętrze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45, na potrzeby Oddziału Nefrologii.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz koszty określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2 Reprezentacja

l . Do kierowania i koordynowania spraw związanych z wykonaniem przedmiotu umowy strony wyznaczają  następujące osoby:

Ze strony Zamawiającego :  Czesław Woś

Ze strony Wykonawcy: …………………..

2. Obowiązki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie pełnił ……………………

3. Wszelkie istotne zmiany w przedmiocie umowy uzgodnione wspólnie przez osoby wyszczególnione w ust. l, § 2,   wymagać będą pisemnej akceptacji Dyrektora.

§3 Terminy

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi od dnia  ………………. r.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy winien nastąpić nie później niż do 16 czerwca 2010 r.

3. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Terminy zakończenia prac i zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru może być przedłużony z powodów nie przewidzianych w realizacji umowy po obustronnym uzgodnieniu.

§4 Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zapewni:

1. Nadzór inwestorski i autorski nad realizacją przedmiotu umowy.

2. Zamawiający oświadcza, że:

2. l  posiada zabezpieczenie finansowe na realizację przedmiotu umowy,

2.2  posiada dokumentację prawną upoważniającą do władania obiektem prac,

§5 Obowiązki Wykonawcy

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

1. Wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w §3 niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami, przepisami i zatwierdzeniami,

2. Realizacja robót zgodnie z przepisami BHP i p. poż.,

3. Zabezpieczenie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji przedmiotu umowy,

4. Utrzymanie porządku w strefie realizacji robót,

5. Naprawienie wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót na własny koszt i w terminie nie przekraczającym czasu przewidywanego na wykonanie całości robót,

6. Ubezpieczenie w zakresie zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej,

7. Dostarczenie urządzeń i materiałów wchodzących w skład przedmiotu umowy i gwarantujących osiągnięcie założonych parametrów technicznych.

8. Poniesienie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej – ryczałt 600 zł brutto za jeden miesiąc. Wartość przedmiotu umowy zostanie pomniejszona o koszt zużycia wody i energii elektrycznej.

9. Wywóz gruzu na swój koszt.

10. Dozór  obiektu podczas realizacji robót na swój koszt.

§6 Cena przedmiotu umowy

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

netto	PLN ( słownie netto:	PLN)

brutto	PLN ( słownie brutto:	PLN)

2. Cena o której mowa w § 6 ust. l obejmuje w szczególności:

1) wartość przedmiotu umowy,

2) wszelkie koszty transportu materiałów do Zamawiającego,

3) wszelkie koszty dojazdów,

4) wszelkie inne koszty nie wymienione a ponoszone przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy.

§7 Warunki płatności

1. Dopuszcza się fakturowanie robót częściowych za zakończony i odebrany etap robót.

2. Płatność będzie realizowana po podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego oraz przekazaniu przez Wykonawcę  Zamawiającemu faktury, w terminie 30 dni.

3. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w Banku przez Zamawiającego dokumentu „ polecenie przelewu".

4.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polski.

5. Fakturę  końcową Wykonawca wystawi  na podstawie podpisanego przez obie strony umowy oryginał protokołu  końcowego odbioru,  a  w  przypadku stwierdzenia usterek - po  ich usunięciu i protokolarnym odbiorze poprawionych usterek.

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 959-12-91-292

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP………………….

§ 8 Warunki dostawy i wykonania

1. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym daty wykonania przedmiotu umowy i jego przekazania do użytkowania z protokołem zdawczo-odbiorczym.

2. Za termin przekazania przedmiotu umowy do użytkowania rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie przedmiotu umowy do użytkowania.

§ 9 Gwarancja

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane. Bieg terminu gwarancji od daty zakończenia i odbioru robót.

2. Gwarancja biegnie od daty odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 10 Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych:

1.1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki po upływie terminu wyznaczonego na ich usuniecie,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

1.2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1)   za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 7, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej od wartości nie zapłaconej faktury.

3. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej w formie pisemnej.

4. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. l, będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potracenia naliczonej kwoty kar umownych z płatności należnej Wykonawcy z tytułu wykonywanych przedmiotu umowy.

§11 Zabezpieczenie

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości umowy tj. ……….….. słownie …………………., która zostanie wniesiona przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy w formie dopuszczonej prawem zamówień publicznych z wyłączeniem weksli.

- 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolniona łącznie z wynagrodzeniem końcowym w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanego,

- 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymana jako pokrycie ewentualnych roszczeń i zostanie zwolniona w terminie 14 dni po upływie terminu rękojmi.

2. Zamawiający, wniesione w pieniądzu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§12 Odbiory

1. Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu odbioru, po sprawdzeniu należytego wykonania.                                                                                                                                2. Przekazywania i odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, wyposażeni w odpowiednie pełnomocnictwa. Strony mogą korzystać z opinii rzeczoznawców, których udział nakazują odrębne przepisy.

3. W czynnościach odbioru uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciele jednostki projektowej oraz jednostek, których udział nakazuj ą odrębne przepisy.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.

5. Czynności odbioru strony rozpoczynają w ciągu 2 dni od daty zakończenia robót i pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru.

6. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 2 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

9. Zamawiający może odmówić przeprowadzenia czynności odbioru wówczas, gdy przedmiot odbioru nie został całkowicie zakończony i brak dokumentów potwierdzających efekty uzyskanych  norm.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając dodatkowy termin usunięcia stwierdzonych wad,

2) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może:

a) gdy wady nie mają wpływu na użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej w oparciu o opinię biegłego,

b) gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych z tego tytułu lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

11. Z czynności odbioru sporządza się protokół zdawczo - odbiorczy, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

12. Protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę stanowi podstawę do rozliczenia należnego wynagrodzenia.

§13 Podwykonawcy

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części przedmiotu umowy z innymi

podmiotami posiadającymi stosowne uprawnienia pod warunkiem, że ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonania umowy.

2. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy innym podmiotom Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte ich wykonanie.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej" uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony czas zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej" oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.

2. Jako „siłę wyższą" rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy.

3. W przypadku gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej" druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie 14 dni od momentu zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy prze Zamawiającego w trybie natychmiastowym.

4. Gdy okoliczności „siły wyższej" uniemożliwiaj ą jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych  zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 3 miesiące, strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub części bez odszkodowania.

5. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie objętych niniejszą umową  strony mogą zawrzeć umowę na podstawie 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. – umowę z wolnej ręki -  w oparciu o ceny z oferty przetargowej.

6. W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jego wykonanie musi być uzgodnione i postanowione przez obie strony umowy.

7. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczenia z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie niniejszej umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy  – Prawo Budowlane oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10. Spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron.

12. Ważność umowy rozpoczyna się od dnia jej podpisania do dnia zakończenia spłaty wszystkich zobowiązań, określonych w niniejszej umowie i ich ewentualnej realizacji.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA