Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45, woj. świętokrzyskie, pow. m. Kielce tel. (0-41) 367-13-39, fax (0-41) 366-00-14 ogłasza przetarg na NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO-WYKONAWCZEGO Pt. „Nadbudowa pawilonu C Szpitala o jedną kondygnację. Skrzydło C z przeznaczeniem na oddział Neurochirurgii” Znak sprawy EZ/ZP/49/2007

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr 2007/S 96 z dnia 22.05.2007 pozycja 118184

Tryb udzielenia zamówienia:; Przetarg nieograniczony. Rodzaj Zamówienia:; usługa. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Ilość zadań:; 1. Termin realizacji zamówienia:; - Termin opracowania inwentaryzacji i koncepcji architektonicznej – 3 tygodnie od daty podpisania umowy. - Termin opracowania projektu budowlanego – 2 miesiące od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej. Za termin zakończenia projektu budowlanego uznaje się datę złożenia projektu w Wydziale Architektury UM Kielce w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. - Termin opracowania projektów wykonawczych i innych elementów stanowiących całość zamówienia – 3 miesiące od daty wykonania projektu budowlanego. Termin realizacji zamówienia - data protokolarnego przekazania kompletu opracowania również w formie elektronicznej wraz z uzgodnieniami.. Wadium:; 21.000,00 zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:; Cena - 100 %. Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami:; Andrzej Domański, tel. (0-41) 367-12-26, fax. (041) 345-55-84 fax (0-41) 36-60-014 w godz. 8:00-14:00. Miejsce składania ofert:; Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce - SEKRETARIAT.

Termin składania ofert: 29.06.2007 do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.06.2007 o godzinie 10:30 -ŚWIETLICA Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej (http://bip.wszzkielce.pl).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

# Termin związania ofertą Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 3 termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od daty składania ofert.

## Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

#### Komisja przetargowa dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących warunków : a) czy Wykonawca spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) i tym samym nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy, ## b) czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ww. ustawie jak również w niniejszej SIWZ i tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 w/w ustawy.

#### Zamówienie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.

#### Zamawiający nie zamierza udzielać zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów.