Załącznik nr 3 do SWZ
(projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego)

UMOWA NR …………

zawarta w Kielcach w dniu ……………………. pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, wpisanym pod numerem 0000001580 do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy, NIP 959-12-91-292, REGON 000289785
reprezentowanym przez:
[bookmark: Bookmark]
………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a
…………………………………………
reprezentowanym przez:

…………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

[bookmark: Bookmark1][bookmark: _Hlk203638217][bookmark: _Hlk230596879]Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026, poz. 793) na Zakup i dostawę REZONANSU MAGNETYCZNEGO w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”, znak sprawy: EZ/145/2026/ESŁ.

„Wyposażenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2026 roku” 

§ 1
Przedmiot Umowy, terminy realizacji
1. Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na dostawę, fabrycznie nowego, nieużywanego, nie rekondycjonowanego, nie powystawowego, oznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa asortymentu tj. rezonansu magnetycznego (………typ, model………) – 1kpl, (zwanym dalej również: „Urządzeniem”) wraz z wyposażeniem, którego typ, model oraz parametry i warunki techniczne wyspecyfikowano w załączniku nr ……, który stanowi integralną część niniejszej umowy a także montaż i uruchomienie Urządzenia oraz przeszkolenie personelu, serwis i konserwację przez czas określony w umowie.
2. Realizacja zadań w ramach Przedmiotu Umowy jest podzielona na następujące etapy:
Etap I – dostawa i montaż przez Wykonawcę Urządzenia wraz z wyposażeniem oraz realizacja w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia wezwania Wykonawcy do dostawy . 
Etap II – współdziałanie przez Wykonawcę z Zamawiającym przy uzyskaniu wszelkich wymaganych odbiorów, opinii, uzgodnień i dopuszczeń, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa budowlanego, sanitarnego, ochrony radiologicznej oraz innych właściwych regulacji. W ramach realizacji Etapu II Zamawiający oczekuje uzyskania pozytywnej decyzji dopuszczającej do użytkowania Pracowni MR oraz Urządzenia, a następnie po uzyskaniu stosownej decyzji uruchomienie Urządzenia - realizacja w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji Etapu I.
Etap III – realizacja specjalistycznych szkoleń dla wskazanego personelu Zamawiającego oraz świadczenie obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji / rękojmi na urządzenie - realizacja w terminach wynikającym z postanowień § 6 umowy oraz OPZ załącznik nr ……, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Realizacja poszczególnych ETAPÓW winna być potwierdzona protokołem odbioru dostaw, prac -  czynności niezbędnych do uznania Etapu za wykonany. 
4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wezwania do realizacji umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji ETAPU I umowy z uwzględnieniem  konieczności realizacji dostawy i montażu Urządzenia w sposób umożliwiający zapewnianie ciągłości wykonywania zadań statutowych WSZZ w Kielcach oraz postanowień OPZ. Zamawiający wymaga zaplanowania dostaw i robót w taki sposób, aby okres realizacji zadania była jak najkrótszy. Dopuszcza się wykonywanie prac w godz. od 6.00 do 22.00 oraz w soboty i dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2025 r., poz. 296 z późn. zm.).

§ 2
Realizacja Umowy
1. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego Urządzenie, posiada niezbędne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania jako wyrobu medycznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w myśl przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620 z późn. zm.).
1. Urządzenie będące przedmiotem dostawy ma być dostarczone wraz z zainstalowanym oprogramowaniem i licencją udzieloną na czas nieoznaczony, niezbędną do jego użytkowania. Wykonawca gwarantuje, że przekazane Zamawiającemu licencje są wolne od wad prawnych oraz nie są obciążone prawami osób trzecich. Urządzenie ma być fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz w pełni skonfigurowane w zakresie niezbędnym do użytkowania.
2. Wykonawca wraz z dostarczonym Urządzeniem zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty zawierające informację niezbędne do jego prawidłowej eksploatacji, sporządzone w języku polskim, w tym w szczególności:
1. instrukcję obsługi Urządzenia w wersji papierowej lub elektronicznej,
1. dokument gwarancji,
a) dokument określający zasady świadczenia usług przez serwis w okresie gwarancyjnym,
b) wykaz punktów serwisowych,
c) dokument lub dostęp do aplikacji umożliwiających rejestrację okresowych przeglądów technicznych zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620 z późn. zm.).
3. Wykonawca zleci na własny koszt i dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Urządzenia wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnień w szczególności BHP, p.poż, właściwej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej jak również do wykonania innych ekspertyz, badań i pomiarów niezbędnych do montażu i uruchomienia dostarczonego Urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie dostarczonego Urządzenia oraz Pracowni MR. 
4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Urządzenia nie spełniającego warunków zamówienia lub obarczonego wadą prawną lub fizyczną, a uchybienie stwierdzone zostanie przy odbiorze towaru, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Urządzenia i żądania usunięcia wady w wyznaczonym terminie, postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio. 
5.   Zamawiający wymaga dostarczenia Urządzenia wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie, które zostaną przekazane Zamawiającemu po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego, na każde wezwanie Zamawiającego.
6. Miejscem realizacji Przedmiotu Umowy jest Zakład Diagnostyki Obrazowej zlokalizowany w budynku Zintegrowanego Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45.
7. Strony postanawiają, iż osobami odpowiedzialnymi realizację Umowy będą:
1. ze strony Zamawiającego .………………….,  tel. ……………….., e-mail ………………………… w zakresie realizacji zadań określonych w Etapie I i Etapie II,
a) ze strony Zamawiającego .………………….,  tel. ……………….., e-mail ………………………… w zakresie nadzoru nad realizacją zobowiązań z tytułu „Rękojmi za wady, gwarancji jakości”  § 7 umowy - Etap III zadania 
b)  ze strony Zamawiającego …………………….,  tel. ……………….., e-mail ……………………… w zakresie nadzoru nad realizacją szkoleń personelu Etap III zadania 
c) ze strony Wykonawcy ………………….,  tel. ………………..

§ 3
Podwykonawcy
1. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następującej części Przedmiotu Umowy tj.  - (należy wstawić nazwę (firma) adres (siedziba) podwykonawcy oraz zakres dostaw/usług realizowany przez podwykonawcę…………………….
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację części Przedmiotu Umowy, którą wykonuje przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca zapewni, że podwykonawca realizujący część Przedmiotu Umowy będzie przestrzegał obowiązków określonych w umowie, w szczególności o których mowa § 2 ust. 6 oraz zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku podstaw stosowania art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514) oraz art. 5k Rozporządzenia nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE nr L.2025.2033).
2. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do zmiany podwykonawcy, jeżeli ten wykonuje umowę w sposób wadliwy, niestaranny, niezgodny z umową lub właściwymi przepisami.
3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się w odniesieniu do powierzenia do wykonania podwykonawcom części zakresu umowy do wymogów określonych w zakresie podwykonawstwa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 nakładające środek „Instrumentu Zamówień Międzynarodowych” ograniczający dostęp wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031.

§ 4
Wynagrodzenie
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto ……… zł (słownie: ................................), w tym podatek VAT w wysokości …………….(w przypadku, gdy w ramach dostawy występują produkty/usługi objęte różnymi stawkami podatku VAT, szczegółowa kalkulacja ceny stanowi załącznik nr .....do umowy).
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego §, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 168) uwzględnia podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega ww. podatkom.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera w sobie koszty dostawy, montażu, opakowania, transportu, rozładunku w siedzibie Zamawiającego, konfiguracji i uruchomienia, przeszkolenia personelu, serwisu w okresie gwarancji oraz inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji niniejszej umowy. 

§ 5
Płatności
1. Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy jest podpisany przez strony protokół  zakończenia Etapu I umowy. 
1. Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT  wraz z wymaganymi umową dokumentami, w tym protokołem końcowego odbioru Etapu I.
2. Za datę doręczenia uważa się datę ustaloną według daty wpływu do Zamawiającego zgodnie z następującą kolejnością:
a) nadanie jej numeru w systemie KSeF, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 7 (ustawa o VAT), w przypadku wystawienia faktury tą drogą (lub wyjątkowymi procedurami przewidzianymi ustawą o VAT),
b) odbioru przez Zamawiającego ustrukturyzowanej faktury elektronicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym) za pośrednictwem „Platformy” (jeśli dopuszczono jej stosowanie w postępowaniu),
c) doręczenie faktury VAT do siedziby Zamawiającego wg kolejności wpływu do Zamawiającego – doręczenie drogą mailową na adres ksef@wszzkielce.pl  pocztą lub osobiście.
3. Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Zamawiającego do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i doręczona na adres mailowy: ksef@wszzkielce.pl .
4. Niezależnie od postanowień powyższych ustępów Wykonawca może udostępnić Zamawiającemu w formacie czytelnym dla Zamawiającego wizualizację faktury na adres mailowy ksef@wszzkielce.pl Przez wizualizację faktury należy rozumieć kopię techniczną danej faktury ustrukturyzowanej (w rozumieniu ustawy o VAT), która wiernie odzwierciedla wszystkie elementy faktury ustrukturyzowanej (w rozumieniu ustawy o VAT), zgodnie z wymogami ustawy o VAT i przepisów wydanych na jej podstawie. Wizualizacja faktury stanowi kopię techniczną danej faktury ustrukturyzowanej (w rozumieniu ustawy o VAT).
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego.
6. W przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do Ustawy VAT faktura zawierać będzie prawidłowy symbol PKWiU lub odpowiedni numer pozycji załącznika nr 15 oraz adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Jeśli na fakturze zostanie wskazany błędny symbol PKWiU, błędny numer pozycji załącznika nr 15 lub nastąpi błędne zastosowanie adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, Zamawiający będzie miał prawo do obciążenia Wykonawcy nałożoną na Zamawiającego przez naczelnika urzędu skarbowego karą pieniężną zgodnie z art. 109 ust. 3h Ustawy VAT.
7. Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu w stosunku do Zamawiającego na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody, podmiotu tworzącego Zamawiającego oraz po wyrażeniu zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. DZ. U. z 2025 r., poz. 450).
8. W wystawionych fakturach Zamawiający oznaczony będzie jako:  Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Kielcach, ul Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, NIP:959-12-91-292, REGON: 000289785.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 4 ust. 1, nie ulegnie podwyższeniu w okresie obowiązywania niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadku ustawowej zmiany wysokości obowiązujących stawek podatku VAT.

§ 6
Rękojmia za wady, gwarancja jakości
1. Na dostarczony i zainstalowany rezonans magnetyczny  wraz wyposażeniem, urządzeniami towarzyszącym i oprogramowaniem, określonymi w załączniku nr  do umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres  …… miesięcy  (kryterium oceny ofert) i jest liczony od dnia zakończenia II Etapu umowy. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta na dostarczone i wbudowane materiały lub zainstalowane urządzenia objęte przedmiotem niniejszej umowy jest dłuższy niż określony powyżej, do postanowień niniejszej umowy stosuje się okres dłuższy.
1. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji wykonywać w ramach ceny kontaktu serwis i konserwację zamontowanych urządzeń w zakresie i z częstotliwością określoną przez producenta urządzenia, potwierdzonymi stosownymi wpisami do paszportu Urządzenia.
2. W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do:
a) usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie określonym w ust. 4,
b) [bookmark: Bookmark3]przesłania decyzji o odmowie reklamacji z uwzględnieniem powyższych terminów.
4. Strony ustaliły następujący tryb postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę awarii urządzeń oraz napraw przekraczających zakres konserwacji:
a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wystąpieniu awarii. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie pod nr tel. ……………., potwierdzone przesłaniem zgłoszenia faksem pod numer ……………., lub pocztą elektroniczną na adres ………………… ,
b) awarie urządzeń, instalacji oraz wad przedmiotu zamówienia oraz naprawy przekraczające zakres konserwacji usuwane będą w terminie 5 dni kalendarzowych / 9 dni kalendarzowych[footnoteRef:1] od powiadomienia, [1:  W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy] 

c) przez naprawę urządzenia rozumie się znalezienie przyczyny awarii lub złego, nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia oraz jej całkowite usunięcie, a za miejsce wykonania usługi przyjmuje się miejsce lokalizacji Urządzenia,
d) usługa będzie świadczona w miejscu instalacji Urządzenia,
e) Wykonawca zobowiązuje się po usunięciu awarii wykonać wszelkie czynności konfiguracyjne naprawionego urządzenia,
f) w w/w Urządzeniu Wykonawca może montować jedynie nowe i pełnowartościowe części zamienne. 
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłaszał wadę przedmiotu Umowy przed upływem tego terminu.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych autoryzowanych przez producenta osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu usunięcia wady, braku, niezgodności towaru z umową, a kosztami z tego tytułu obciążyć Wykonawcę.
7. Po upływie gwarancji, Wykonawca zapewnia, że osprzęt będzie,  pozbawiony ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę wyposażenia przez inny podmiot niż wskazany przez Wykonawcę lub po upływie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na jego żądanie kody serwisowe. 
8. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepisów kodeksu cywilnego.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
10. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadkach napraw trwających więcej niż 5 dni kalendarzowych, okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o ten czas.
11. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w ustawie Kodeks Cywilny.

§ 7
Kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków określonych w § 8 - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
b) za zwłokę w realizacji Etapu I umowy– 3000 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w Umowie,
c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, lub usunięciu awarii lub w przypadku zwłoki w realizacji szkoleń ponad terminy wskazane w umowie lub uzgodnione z Zamawiającym w okresie gwarancji/rękojmi – 1000,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
d) [bookmark: _GoBack]za zwłokę w realizacji przez Wykonawcę działań zmierzających do wykonania Etapu II umowy, w szczególności skutkującą przekroczeniem terminu zakończenia Etapu II   – 1000,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,"
e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3 000,00 zł za każdy przypadek
1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30 % wartości umowy.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych oraz kosztów, o których mowa w umowie, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. O potrąceniu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Postanowienia umowy dotyczące kar umownych pozostają wiążące dla stron w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kar umownych, jeżeli okoliczności będące podstawą do ich nałożenia wynikają z okoliczności za które, wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.




§ 8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p.  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności :
1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p. (w części umowy, której zmiana dotyczy),
a) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,
b) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o opisanych poniżej okolicznościach:
1) Zamawiający może odstąpić od umowy:
1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
a) Wykonawca rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,
b) Wykonawca jest w zwłoce w wydaniu towaru lub usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową o 5 dni roboczych ponad terminy określone w umowie,
c) Wykonawca trzykrotnie został ukarany za naruszenie tożsamych obowiązków określonych w umowie,
1. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:
1. Zamawiający jest w zwłoce z uiszczeniem należności na rzecz Wykonawcy 2 miesiące ponad termin płatności faktury i pomimo dodatkowego wezwania listem poleconym odmawia uiszczenia należności.
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Uprawnienie do odstąpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych umową.
1. Przed wykonaniem prawa odstąpienia od umowy, strona zamierzająca odstąpić od umowy wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usunięcie naruszeń lub usunięcie ich przyczyn, który nie może być jednakże dłuższy niż 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy zgodnie z niniejszym §, Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały zrealizowane do dnia odstąpienia.

§ 9
Siła wyższa
1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.
1. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni roboczych od powstania tych okoliczności, o ile poinformowanie drugiej strony jest w tym terminie możliwe.
2. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje.

§ 10
Międzynarodowy Instrument Zamówień (IPI)
1. Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Umowy będzie przestrzegał wymagań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197, w zakresie mającym zastosowanie do niniejszego zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że:
a) nie powierzy wykonawcom pochodzącym z państwa trzeciego objętego środkiem IPI wykonania podwykonawstwa o wartości przekraczającej 50% całkowitej wartości Umowy,
b) zapewni, aby towary lub usługi pochodzące z państwa trzeciego objętego środkiem IPI nie stanowiły więcej niż 50% całkowitej wartości Umowy.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, przedłoży dokumenty lub informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ust. 2, w szczególności:
a) wykaz podwykonawców wraz z określeniem wartości powierzonych im świadczeń;
b) zestawienie pochodzenia dostarczanych wyrobów lub świadczonych usług;
c) oświadczenia producentów, dostawców lub podwykonawców;
d) inne dokumenty potwierdzające pochodzenie towarów lub usług oraz ich udział wartościowy w realizacji Umowy.
4. Zamawiający ma prawo weryfikować informacje i dokumenty przedstawione przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Umowy.
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków określonych w ust. 2 pkt 1 lub 2 Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Zamawiającego proporcjonalnej opłaty w wysokości 10% całkowitej wartości Umowy, zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031.
6. Uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 5, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wartość tej opłaty, ani innych uprawnień wynikających z przepisów prawa lub postanowień Umowy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich podwykonawców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu.

§ 11
Zmiany umowy
1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:
1. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy,
a) zmiany danych teleadresowych,
b) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie oraz SWZ ustaw oraz rozporządzeń
c) w przypadkach określonych w art. 455 ust. 2 u.p.z.p.
d) zmiany podwykonawców na zasadach określonych w umowie,
1. Zmiany wysokości należnego wynagrodzenia w odniesieniu do zobowiązań niezrealizowanych w przypadku w przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego w odniesieniu do asortymentu objętego umową jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy i Wykonawca w sposób obiektywny udowodni ich wielkość.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian o których mowa w ust.1 lit. a) - c) dla których skuteczności wystarczające jest jednostronne pisemne oświadczenie strony.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie:
1. właściwe przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793),
1) właściwe przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 795).
1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia sprawy sporne rozstrzygać będzie  właściwy Sąd powszechny w Kielcach.
1. Jeżeli w wyniku zawarcia Umowy w ramach prowadzonego postępowania, będzie mieć miejsce przetwarzanie danych osobowych, strony zgodnie zobowiązują się zawrzeć umowę o przetwarzanie danych osobowych, która spełniać będzie wszystkie wymogi RODO i obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, na cały okres obowiązywania umowy podstawowej (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Strony dopuszczają również zawarcie umowy na odległość przy pomocy środków komunikacji elektronicznej poprzez opatrzenie niniejszego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdą ze stron.
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