INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

# Remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY,

# KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Opracowanie:

- Domański

Cz. Woś

Podstawa opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 10.07.2003 r. , poz. 1133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120, poz.126)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki (Dz. U. Nr 31, poz.158)

- Zakres robót modernizacyjnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego:

- postawienie kontenera jako tymczasowego zaplecza budowy,

- postawienie WC (toi-toi) lub korzystanie z wydzielonych sanitariatów zaplecza szpitala.

BUDOWA PROWADZONA BĘDZIE PRZEZ FIRMĘ BUDOWLANĄ.

Kolejność wykonywania robót -  wszystkie roboty wykonywane będą w jednym cyklu budowlanym:

-roboty rozbiórkowe:

-rozebranie fragmentów ścianek działowych

-roboty budowlane:

-wykonanie nowych ścian i ścianek działowych

-wykonanie instalacji wewnętrznych

- wykonanie robót wykończeniowych

2. Istniejące obiekty budowlane:

Wokół wydzielonego dla budowy terenu zlokalizowane są inne oddziały i ciągi komunikacyjne czynnego Szpitala.

3.Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: wszystkie prace budowlane przy przebudowie i dobudowie będą wykonywane w sposób tradycyjny bez używania metod pracy i materiałów niebezpiecznych.

- Zagrożenia , których występowanie jest możliwe podczas prowadzenia budowy:

- praca maszyn budowlanych

-praca na wysokości powyżej 1 m , a zwłaszcza powyżej 3 m

- możliwość upadku ciężkiego przedmiotu na nogi pracownika

- niebezpieczeństwo porażenia prądem(max 400V)

- W celu uniknięcia wypadku , kierownik budowy będzie zobowiązany do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót, w zakresie zasad bezpiecznej pracy , z wpisaniem faktu dokonania szkolenia do Dziennika Budowy.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

Na terenie budowy należy zapewnić:

- gaśnice proszkowe –szt.4

-łączność – telefon stacjonarny lub komórkowy

-apteczkę pierwszej pomocy i informację o numerach alarmowych.