UMOWA  ........... / 2012

zawarta w dniu ................... w Kielcach  pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45,

KRS nr ………………, NIP: …………….., REGON: ………………..,

zwanym w treści umowy “Zamawiającym”,

reprezentowany przez:

Dyrektora                     -   Jana Gieradę

a :

..................................................................

..................................................................

…………………………………………..

zwanym/ą  w treści umowy  “Wykonawcą”

reprezentowaną przez :

..................................................................

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ………………………. na zadanie „Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zapleczem i salami operacyjnymi w Kielcach ul. Grunwaldzka w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 08.06.2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pózn, zm.).

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i wybudowanie - wykonanie wszelkich robót budowlanych dla zadania: „Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zapleczem i salami operacyjnymi” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce na podstawie i w zakresie określonym w szczególności w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, obejmującym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla tego zadania, wykonanie wszystkich robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.

- Integralną częścią umowy są: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o zamówienie publiczne nr …………………. (dalej: SIWZ) wraz z załącznikami, a w szczególności programem funkcjonalno – użytkowym (dalej: PFU, program funkcjonalno - użytkowy) oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (dalej: Oferta).

- Strony ustalają trzy etapy prac w ramach realizacji umowy:

  - etap I obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji (zwany dalej etap I),

  - etap II  obejmuje wykonanie robót budowlanych w stanie surowym zamkniętym, tj. obiekt winien być zestawiony konstrukcyjnie z wypełnionymi ścianami, oknami, drzwiami i dachem (zwany dalej etap II),

  - etap III obejmuje wykonanie wszelkich pozostałych robot budowlanych w pełnym zakresie wraz z uzyskaniem prawomocnego i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie obiektu (zwany dalej etap III),

  - do obowiązków Wykonawcy (Projektanta) będzie należało pełnienie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) przez cały okres realizacji inwestycji (tj. od daty rozpoczęcia budowy do dnia odbioru zadania i przekazania w użytkowanie) zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. z dnia 12 listopada 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z póżn. zm.).

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

#### opracowanie kompletnej i wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedmiotowej inwestycji, polegającej na wykonaniu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 2 - kondygnacyjnego budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o powierzchni użytkowej szacunkowej 1200 m2 dla każdej z kondygnacji, mieszczącego na poziomie parteru Szpitalny Oddział Ratunkowy, a na poziomie I piętra 2 sale operacyjne wraz z niezbędnym zapleczem, wraz z podjazdem dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego, na poziomie 1 piętra należy również umieścić oddział chirurgii szczękowej z 9-ma łóżkami; budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zapleczem i salami operacyjnymi należy funkcjonalnie połączyć łącznikami komunikacyjnymi z Budynkiem Głównym (dwutraktowy), przewidzieć poł. komunikacyjne drogowe z SOR do Świętokrzyskiego Centrum Neurologii oraz wszelkimi innymi wymogami i elementami określonymi w programie – funkcjonalno – użytkowym; w skład oddziału wchodzą w szczególności obszary segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno – zabiegowy, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji, konsultacyjny, niezależne pomieszczenia dla osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających; blok operacyjny zawierający co najmniej następujące pomieszczenia: 2 sale operacyjne; co najmniej jedna sala operacyjna, mająca bezpośrednie połączenie z częścią brudną bloku operacyjnego dla usuwania zużytego materiału, z zachowaniem ruchu jednokierunkowego; śluza dla pacjenta, przez którą pacjenci są dowożeni do bloku operacyjnego; śluzy szatniowe, przez które przechodzą pracownicy z zachowaniem ruchu jednokierunkowego; śluza materiałowa przeznaczona do dostarczania oraz krótkotrwałego przechowywania czystych i sterylnych materiałów; pomieszczenie przygotowawcze dla pracowników wyposażone w stanowisko chirurgicznego mycia rąk, przez które pracownicy wchodzą do sali operacyjnej; pomieszczenie przygotowania pacjenta; sala wybudzeń; pomieszczenia dla pracowników z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym; magazyn sprzętu i aparatury; magazyn czystej bielizny; magazyn brudnej bielizny; pomieszczenie porządkowe; układ pomieszczeń bloku operacyjnego powinien umożliwiać zachowanie zasady rozdziału pracowników, pacjentów i materiału czystego od brudnego materiału zużytego, brudnych narzędzi, brudnej bielizny i odpadów pooperacyjnych, a także oddział chirurgii szczękowej oraz inne elementy i wymogi wskazane w szczególności w programie funkcjonalno - użytkowym,

#### dokumentacja projektowa obejmuje w szczególności: koncepcję architektoniczną wyczerpującą swym zakresem program rzeczowy inwestycji oraz uwagi Zamawiającego; projekt zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą podziemną w zakresie sieci i przyłączy mediów itp.; dokumentację geotechniczną gruntu; wielobranżowy projekt budowlany, projekt architektoniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, projekt konstrukcji, projekt instalacji sanitarnych i mechanicznych, projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych, projekt dróg i zagospodarowania terenu, projekt sieci i przyłączy zewnętrznych, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, komplet niezbędnych uzgodnień: ZUDP, rzeczoznawczy ds. higieniczno-sanitarnych, BHP, p-poż. i inne potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę;  kompletny wielobranżowy projekt wykonawczy, projekt założeń realizacyjnych – uwzględniający m. in. podział zadania na etapy realizacji, harmonogramy realizacji, zalecane metody wykonania poszczególnych rodzajów robót, warunki jakie powinni spełniać wykonawcy tych robót w zakresie wyposażenia sprzętowego, charakterystyka i zagospodarowanie placu budowy, projekt architektoniczny: rzuty, przekroje, elewacje, detale niezbędne dla prawidłowej realizacji obiektu; obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród, projekt konstrukcji wraz z kompletnymi obliczeniami statycznymi, projekt wystroju wnętrz, projekt technologii z częścią opisową i graficzną dotyczący pomieszczeń technicznych (węzłów c.o., rozdzielni elektrycznych, wentylatorni) i pomieszczeń użytkowych, obejmująca rozmieszczenie i montaż mebli, urządzeń, wyposażenia ruchomego oraz będącego na stanie istniejącego SOR, Izby Przyjęć i Bloku Operacyjnego Ogólnego, projekt instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji (dla wybranych pomieszczeń), instalacji oddymiającej, gazów medycznych, projekt Instalacji elektrycznych: zasilania podstawowego i rezerwowego, instalację wewnętrzną uwzględniającą instalację  WLZ, rozdzielnię główną RG oraz rozdzielnie oddziałowe, oświetlenia ogólnego i miejscowego,  instalację oświetlenia awaryjnego  i ewakuacyjnego, instalację gniazd wtykowych  i zestawów gniazd  komputerowych, instalację odgromową i połączeń wyrównawczych, ochronę przeciwporażeniową, zasilanie urządzeń technologicznych, instalację AKPiA, instalację sterowania oświetleniem  zewnętrznym, oświetleniem wejść do budynku oraz tablic informacyjnych, projekt instalacji niskoprądowych obejmujący: sieć strukturalną, system telekomunikacyjny, DSO, nagłośnienie, system łączność dyspozytorskiej, system  SAP, instalację CCTV wewnętrzną i zewnętrzną, instalację RTV - SAT dla wybranych pomieszczeń, system SWiN, system KD, system  przyzywowy, projekt przyłączy: energetycznych, teletechnicznych, linie kablowe oświetlenia terenu, przyłączy i sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wody, cieplnej, likwidacji kolizji i przekładek, dróg dojazdowych, parkingów, placów manewrowych, miejsc postojowych, chodników – wraz z niezbędną konstrukcją i infrastrukturą – oświetlenie terenu, odwodnieniem i urządzeniami podczyszczającymi, projekt zieleni i zagospodarowania terenu, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, instrukcja eksploatacji obiektu, wedle wszelkich wymagań dotyczących projektu, zawartych w PFU, a odnoszących się w szczególności do: części kosztowej, harmonogram rzeczowo – finansowy, kosztorysy, wartość kosztorysowa inwestycji (WKI), części opisowej, obliczeniowej, formy, zawartości i innych wymogów odnoszących się do dokumentacji projektowej wskazanych w programie funkcjonalo – użytkowym wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

#### dokumentacja projektowa wykonana zostanie zgodnie z aktami prawnymi obowiązującymi przy projektowaniu, w tym w szczególności: Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 31, poz. 158), Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410 z póżn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 55, poz. 365) oraz innymi aktami prawnymi w szczególności wskazanymi przez Zamawiającego w programie funkcjonalno - użytkowym,

#### Wykonawca zobowiązuje się dokonać szczegółowej inwentaryzacji obiektów, terenu, urządzeń podziemnych i nadziemnych w miejscu lokalizacji inwestycji z uwzględnieniem konieczności wykonania wszelkich prac rozbiórkowych, demontażowych i innych na potrzeby realizacji inwestycji, których dokona później na swój koszt, zapoznać się z wszelkimi dokumentami koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy (np. miejscowym planem zagospodarowania terenu itp.),

#### wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych podkładów sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych, wypisów z ewidencji gruntów, kopii map ewidencyjnych, uzgodnień ZUDP  i innych ponosi Wykonawca,

#### roboty budowlane oznaczają pełen zakres robót budowlano-montażowych wszelkich branż budownictwa, robót rozbiórkowych, robót montażowych, usług budowlanych oraz dostaw maszyn i urządzeń dotyczących inwestycji, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w zakresie opisanym w szczególności w programie funkcjonalno – użytkowym oraz wytycznych Zamawiającego na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę; wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie, rozbiórce, robotach instalacyjnych i wykończeniowych na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz wymagań go dotyczących wskazanych w szczególności w PFU; dostawę i zainstalowanie określonych w projektach dźwigów transportu pionowego i innych elementów projektowanych do wbudowania na stałe; przeinstalowanie  posiadanego wyposażenia będącego na stanie istniejącego SOR i Izby Przyjęć do nowo wybudowanego obiektu; uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego i prób funkcjonalnych, opracowanie instrukcji eksploatacji i obsługi, przeszkolenie służb eksploatacyjnych i udział w przekazaniu do użytkowania; przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych dla celów uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym uzyskanie wymaganych uzgodnień, atestów, aprobat i zgód w przypadku, gdy są one wymagane dla określonego rodzaju procedur lub sprzętów,

#### Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty jw. i przekazać je Zamawiającemu zgodnie z niniejszą umową, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami, jak również zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP,

#### Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) i b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. z dnia 12 listopada 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z póżn. zm.), a w szczególności:

  - czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,

  - uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,

  - udziału w  naradach technicznych, przy czym liczba pobytów Wykonawcy (Projektanta) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występujących w jego imieniu inspektorów nadzoru,

  - udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji,

  - Wykonawca zobowiązuje się w ramach nadzoru autorskiego do przedstawiania Zamawiającemu w trakcie realizacji robót w każdym przypadku, gdy mogą one wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji (wykonawstwa) lub eksploatacji projektowanej inwestycji.

§2

TERMINY

Terminy obowiązujące w ramach umowy:

      - Termin opracowania dokumentacji projektowej (etap I, o którym mowa w par. 1 ust. 3 pkt a umowy) obejmuje:

- termin opracowania koncepcji architektonicznej – 2 tygodnie od daty zawarcia umowy,

- termin opracowania projektu budowlanego – 2 miesiące od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej,

- termin opracowania projektów wykonawczych i innych elementów stanowiących całość zamówienia w tym zakresie – 3 tygodnie od daty wykonania projektu budowlanego.

      - Za zakończenie etapu I tj. opracowania dokumentacji projektowej (uprawniające do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej w tym zakresie), uważa się dzień uzyskania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.

      - Termin wykonania robót budowlanych w stanie surowym zamkniętym (etap II, o którym mowa w par. 1 ust. 3 pkt b umowy) – do dnia 30.04.2013 r.

      - Za zakończenie etapu II, tj. wykonanie robót w stanie surowym zamkniętym (uprawniające do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej w tym zakresie), uważa się dokonanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń odbioru tej części robót.

      - Termin wykonania wszystkich pozostałych robót budowlanych (etap III, o którym mowa w par. 1 ust. 3 pkt c umowy) – do dnia 30.09.2013 r.

      - Za zakończenie etapu III, tj. wykonania wszystkich pozostałych robót budowlanych (uprawniające do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej), uważa się dzień uzyskania przez Zamawiającego prawomocnego i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

      - Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP .....................................

§3

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, za wszystkie prace składające się na przedmiot umowy, określony w § 1, w wysokości: łączne wynagrodzenie brutto w wysokości …….. zł w tym należny podatek VAT (słownie: ……… zł), zwane w dalszej części umowy ”łącznym wynagrodzeniem brutto” w tym:

- wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie prac projektowych w ramach etapu I umowy …………….. zł w tym należny podatek VAT (słownie: ……… zł),

- wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie robót budowlanych w ramach etapu II umowy …………………. zł w tym należny podatek VAT (słownie: ………….. zł),

- wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie robót budowlanych w ramach etapu III umowy …………………. zł w tym należny podatek VAT (słownie: ………….. zł).

- Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie:

- Faktury częściowej za wykonanie etapu I umowy, wystawionej na podstawie odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń i po zakończeniu etapu I, tj. po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji,

- Faktury częściowej za wykonanie etapu II, wystawionej na podstawie odbioru częściowego tego etapu robót bez zastrzeżeń i po zakończeniu etapu II, tj. po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń tej części robót,

- Faktury końcowej po zakończeniu etapu III, wystawionej na podstawie odbioru końcowego tego etapu robót bez zastrzeżeń i po zakończeniu etapu III, tj. po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnego i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury częściowej (dot. Etapu I), faktury częściowej (dot. Etapu II) oraz faktury końcowej (dot. Etapu III), w terminie do 30 dni od daty otrzymania wystawionej prawidłowo i po zakończeniu każdego z etapów przez Wykonawcę faktury.

- Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie.

- Nr rachunku bankowego Wykonawcy: …………………………………………………

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zawiera wszelkie podatki, opłaty i inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności wszelkie koszty dotyczące dokumentacji projektowej i robót budowlanych, robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy i inne niezbędne do osiągnięcia celu stanowiącego przedmiot umowy; ma ono charakter ostatecznego wynagrodzenia, bez względu na rzeczywisty nakład pracy i inne nakłady, które okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie nakłady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy określonego w ramach niniejszej umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w par. 3 ust. 1 umowy nawet wówczas, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy – nie może ulec podwyższeniu, albowiem kwota wynagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy stanowi zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat; różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.

§4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

- dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie ustawy kodeks cywilny i ustawy Prawo Budowlane,

- ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

- udostępnienie Wykonawcy odpłatnie źródła poboru wody i energii elektrycznej, zaś rozliczanie nastąpi według wskazań liczników,

- dokonywanie odbiorów na warunkach określonych w umowie.

§5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawcy zobowiązuje się w szczególności do:

      - realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacja projektową, będącą przedmiotem umowy, z wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz w zakresie, w terminach i na zasadach określonych w SIWZ i niniejszej umowie,

      - dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej,

      - uzyskania wszelkich pozwoleń, aprobat, uzgodnień, zatwierdzeń i zgód wymaganych stosownymi przepisami oraz postanowieniami SIWZ i niniejszej umowy, w celu skutecznego i kompletnego wystąpienia o wydanie pozwoleń na użytkowanie zgodnie z celem umowy,

      - przygotowanie dokumentów do kontroli budowy przed wydaniem opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym przez właściwe organy,

      - przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą oryginalnych atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych i innych) użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia, wyposażenia i technologii,

      - przekazania Zamawiającemu wraz z wielobranżową budowlaną dokumentacją powykonawczą wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w obiekcie będącym przedmiotem zamówienia,

      - wyznaczenia kierowników robót branżowych i złożenie stosownych dokumentów i oświadczeń przewidzianych przepisami Prawa budowlanego,

      - umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego oraz jednostkom zewnętrznym upoważnionym do kontroli placu budowy i postępu robót swobodnego dostępu do placu budowy,

      - zatrudnianie wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie oraz odpowiednie szkolenia bhp;

      - wywóz śmieci, gruzu, nieczystości, opłata za media wedle wskazań liczników, ochrona obiektów w trakcie realizacji prac, ubezpieczenie budowy w trakcie realizacji budowy na swój koszt,

      - wykonania i doręczenia Zamawiającemu w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym i wykazem przekazanych opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, jest w stanie zupełnym i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

      - przystąpienia do robót budowlanych najpóźniej w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy,

      - prowadzenia Dziennika budowy zgodnie z prawem budowlanym,

      - zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy na własny koszt,

      - przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz p-poż oraz przeszkolenie personelu w tym zakresie,

      - wykonania robót z materiałów własnych, które muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadać stosowne atesty,

      - wykonywania przedmiot umowy w sposób najmniej uciążliwy dla działalności Zamawiającego,

      - Wykonawca oświadcza, że posiada środki, maszyny i urządzenia, doświadczenie oraz wykwalifikowany i uprawniony personel niezbędny do realizacji inwestycji,

      - Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni do wykonania niniejszej umowy Projektanci są członkami odpowiednich izb zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz posiadają stosowne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej,

      - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 15 000 000,00 zł (słownie: piętnastu milionów złotych) brutto na jedno i wszystkie zdarzenia; okres ubezpieczenia obejmować musi cały okres realizacji przedmiotu umowy; zakres ubezpieczenia obejmować będzie szkody powstałe zarówno na obszarze terenu budowy jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujących się poza tym terenem, a uszkodzonych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

§6

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca w ramach łącznego wynagrodzenia brutto, przenosi na Zamawiającego ogół majątkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji w ramach realizacji niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:

- utrwalenie,

- zwielokrotnienie techniką: drukarską, reprograficzną, cyfrową,

- wprowadzenie do obrotu (obrót oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono),

- wprowadzenie do pamięci komputera,

- rozpowszechnianie, wystawianie, wyświetlanie,

- użyczanie, najem, dzierżawa,

- przetwarzanie, a w szczególności zmiana, opracowanie i korzystanie z przetworzeń 
i opracowań (zwłaszcza prawo do zmiany dzieła w części lub w całości i umożliwienie tworzenia nowego dzieła – projekty, koncepcje, wizualizacje w oparciu o otrzymane dzieło), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wykonawca nie zachowuje wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia. Przedmiot umowy będzie wydany 
w formie papierowej oraz elektronicznej.

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich w postaci prawa do nienaruszalności treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania – pod rygorem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary pieniężnej 
w wysokości 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100), płatną w terminie 14 dni od dnia wezwania Zamawiającego.

- Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji projektowej.

- Wykonawca będzie miał prawo zamieścić materiały ilustrujące projekt inwestycji w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane materiały nie mogą zawierać poufnych lub prawem zastrzeżonych danych Zamawiającego, jeżeli Zamawiający wcześniej pisemnie uprzedził Wykonawcę, że dane te są poufne lub prawnie zastrzeżone.

§7

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu miesięczne raporty o postępie prac – pierwszy obejmuje okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym miało miejsce rozpoczęcie prac w ramach umowy; następne wraz z zakończeniem każdego następnego miesiąca kalendarzowego aż do zupełnego ukończenia prac; raporty te będą obejmowały wykresy oraz szczegółowe opisy postępu prac, obejmujące każdy etap projektowania i wykonywania przedmiotu zamówienia, wskazując na zakres rzeczowy, materiałowy i kosztowy postępu prac.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich.

- Zamawiający ma prawo wskazać kolorystykę ścian, wykładzin podłogowych i ściennych, kolor drzwi i innych materiałów, a także ich rodzaj, jeżeli uzna to za korzystne, a ceny proponowanych materiałów nie są wyższe od cen materiałów oferowanych przez Wykonawcę w ofercie.

- Strony zobowiązują się do porozumiewania w toku realizacji umowy na piśmie poprzez korespondencję doręczaną adresatowi za pokwitowaniem/potwierdzeniem odbioru; Dziennik budowy służy zapisom w zakresie określonym stosowanymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo budowlane.

- Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście: …...........................................

- Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców:

- a) …......................

- b) ……………….

- c) ……………….

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców, dalszych podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.

- Na roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

- Wykonawca, podzlecając wykonanie części prac, zobowiązuje się w umowie z podwykonawcą zastrzec ewentualne pełnienie przez niego nadzoru autorskiego, a także spełnienie wymagań związanych z przejściem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za to, że żaden z podwykonawców, twórców nie będzie podnosił roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych i praw zależnych i zobowiązany jest uzyskać zgodę na niewykonywania przysługujących osobistych praw autorskich w postaci prawa do integralności utworu (nienaruszalności treści i formy) oraz prawa do jego rzetelnego wykorzystania. W razie podniesienia takich roszczeń Wykonawca zwolni Zamawiającego ze wszelkich zobowiązań w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty i wyrówna wszelkie straty powstałe po stronie Zamawiającego, w tym koszty sądowe i koszty zastępstwa prawnego Zamawiającego niezależnie od wyniku.

- Jeżeli część przedmiotu umowy objęta wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, o dokonaniu zapłaty na jego rzecz. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które są należne Podwykonawcy z tej faktury.

- W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ustępie 12 powyżej, Zamawiający zatrzyma z kolejnej (-ych) należności, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

- Brak dwóch kolejnych potwierdzeń, o których mowa w ustępach 12 i 13 powyżej stanowi podstawę wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę, jak również odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kar umownych przewidzianych w umowie, w przypadku gdy sytuacja ta może zagrozić realizacji umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w oparciu o okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ustępach 13 i 14 powyżej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających nie tylko z niniejszej umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do przedstawiania do potrącenia swych należności w stosunku do Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy jak i swych zobowiązań w stosunku do Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Odbiór prac projektowych w ramach etapu I:

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową sporządzoną w całości w języku polskim, w 5 egz. w wersji papierowej i elektronicznej,

- miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej jest Dział Techniczny Zamawiającego,

- odbiór poszczególnych części dokumentacji projektowej będzie potwierdzony w terminie 2 dni roboczych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę na podstawie protokołu przekazania, który poświadcza wyłącznie stan ilościowy,

- dokumentacja projektowa lub jej cześć stanowiąca umówiony przedmiot odbioru będzie zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz normami i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć); wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną cześć przedmiotu odbioru.

- przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej,

- o zauważonych wadach Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej w każdym czasie,

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedłożona dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie,

- zauważone wady, błędy i niezgodności Wykonawca poprawi niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego) na swój koszt tak, aby dokumentacja odpowiadała wymogom Zamawiającego lub przepisom w tym zakresie,

- nie poprawienie zauważonych wad, błędów, niezgodności będzie traktowane jako brak dokumentacji,

- w razie stwierdzenia wad lub usterek przekazanej dokumentacji, Zamawiający jest uprawniony do żądania:

- poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji (w razie stwierdzenia wad lub usterek, których usuniecie jest możliwe),

- obniżenia wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą utraconej wartości użytkowej (w razie stwierdzenia wad, których usunięcie nie jest możliwe),

- Wykonawca po dokonaniu poprawek przekaże poprawioną dokumentację projektową Zamawiającemu do ponownego sprawdzenia.

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu:

- gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca (Kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy,

- potwierdzeniem odbioru tych robót będzie wpis do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- brak zgłoszenia lub naruszenie zasad zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu upoważnia Zamawiającego do nakazania Wykonawcy odkrycia robót zanikających i ulegających zakryciu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub też nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek częściowych, pomiarów i badań,

- przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania prac oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów.

- Odbiór częściowy w ramach etapu II:

- przedmiotem odbioru częściowego będą roboty budowlano-montażowe określone jako etap II umowy – tj. stan surowy zamknięty,

- gotowość do odbioru częściowego Wykonawca zgłasza przez doręczenie Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru częściowego popartego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego przez wszystkich Inspektorów nadzoru poszczególnych branż,

- wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru częściowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów w języku polskim pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy na tym etapie,

- jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu  odbioru  zgodnie z przeznaczeniem  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, zaś jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i dokonać usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego,

- strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru częściowego, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, o ile takie wystąpią,

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz żądania niezwłocznego wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

- Odbiór końcowy w ramach etapu III:

- po zakończeniu robót w ramach etapu III, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić gotowość do odbioru Zamawiającemu w terminie 7 dni,

- strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad,

- w odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: kierownik budowy, kierownicy robót, inspektorzy nadzoru, a także inspektor nadzoru autorskiego,

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru, o którym mowa w ust. 9, kompletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru końcowego w szczególności: atestów, certyfikatów, oryginału dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy, dokumentacji powykonawczej, i innych przewidzianych w ramach ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót, kompletność i prawidłowość dokumentacji odbiorowej oraz gotowość do odbioru wpisem do Dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektorów nadzoru, przy czym Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego pisemnie o tym fakcie,

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego do 7 dni licząc od dnia powiadomienia przez Wykonawcę,

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia wad,

- jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują w szczególności uprawnienia wskazane w ustępie 19 pkt d powyżej,

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i dokonać usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego,

- o fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy,

- Odbiór przedmiotu umowy dokonywany będzie w oparciu o SIWZ, dokumentację powykonawczą, obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, obowiązujące normy.

- Odbiór ostateczny po okresie gwarancji będzie dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji.

- Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy są:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

- Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego są:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

§8

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Ustala   się   zabezpieczenie    należytego    wykonania    umowy    w    wysokości    10 %    łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, tj. kwoty   ……………………… słownie: …………………………….,   która   zostanie   wniesiona   przez   Wykonawcę   najpóźniej   w dniu zawarcia niniejszej umowy w formie: …………………………………………………………………………………..

- Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy (ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od podpisania protokołu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy tj. uznania, że zamówienie zostało wykonane należycie, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych umową), natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30%, służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości (ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu udzielonej rękojmi za wady, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar  przewidzianych umową).

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy i rękojmi.

- Kwoty pieniężne wpłacić należy na konto Zamawiającego na nr konta ………………..…….. i załączyć do umowy kserokopię dowodu wpłaty.

- Zabezpieczenie w formie niepieniężnej winno być wystawione na Zamawiającego, 
a oryginał dokumentu złożony w kasie Zamawiającego.

- Nie wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie dostarczenie stosownego dokumentu zgodnie z zapisami niniejszego § przed podpisaniem umowy powoduje nie zawarcie umowy z winy Wykonawcy.

§9

RĘKOJMIA I GWARANCJA

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad i usterek przedmiotu umowy.

      - Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy na dokumentację projektową oraz wszelkie prace, roboty budowlane i urządzenia objęte przedmiotem niniejszej umowy i jest liczony od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

      - W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad 
w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną 
z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

      - W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania Zamawiającego do:

  - usunięcia wady fizycznej lub usterki lub

  - wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

      - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przedmiotu umowy przed upływem tego terminu.

      - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w przedmiotu umowy, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

      - Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym, drugim i trzecim roku eksploatacji obiektu - o terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

      - Wszelkie konsekwencje błędów projektowych zawinionych przez Wykonawcę w tym również finansowe ponosi Wykonawca także na etapie realizacji robót.

      - Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

§10

KARY UMOWNE

# W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.

# Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy w razie niewykonania umowy.

# Przez niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek etapu lub elementu przedmiotu umowy.

# Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości do 10 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy w razie nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 lub 6.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w paragrafie 2 umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad liczonej od upływu dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

- W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

- Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

- Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego umową.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, z zastrzeżeniem paragrafu 12 ust. 1 lit. a umowy – w tym przypadku zamawiający nie płaci kary umownej.

§11

ZMIANA UMOWY

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy wskazanych w par. 7 ust. 22 i 23,

- zmiany danych teleadresowych,

- zmiany numerów kont bankowych,

- zmiana podwykonawców,

- zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie oraz załącznikach do niej ustaw oraz rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogów szczególnych dotyczących inwestycji objętych przedmiotem zamówienia),

- ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, jeżeli w toku realizacji umowy okaże się, że określone prace nie są konieczne z punktu widzenia celu realizacji umowy, co spowoduje uznanie określonych robót jako zbędne, mimo że były ujęte w wykazie cen – w takim wypadku za roboty zaniechane wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy przysługiwało,

- obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w  par. 3 ust. 1,

- zmianie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w stosunku do warunków opisanych w dokumentacji projektowej jeżeli dzięki temu nastąpi obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy lub późniejszych kosztów eksploatacji obiektu,

- zmiany organizacyjne po stronie Zamawiającego, w szczególności związane z przekształceniem, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z póżn. zm.) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r., poz. 742) oraz innymi stosowanymi przepisami,

- zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

  - doznania przez Wykonawcę przeszkody ze strony Zamawiającego, bądź organu administracji państwowej uniemożliwiającej zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie,

  - wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Żadne zmiany umowy w żadnym wypadku nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w par. 3 ust. 1 umowy.

§12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty lub usługi wykonane do chwili odstąpienia od umowy,

- w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, rozpoczęcia procesu likwidacji Wykonawcy, lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, o których to faktach Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego,

- gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż 14 dni lub gdy Wykonawca jest opóźniony w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie o co najmniej 14 dni,

- w razie stwierdzenia wad, które w ramach umowy uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od niej,

- w razie wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub niezgodnie z projektem,

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Uprawnienie do odstąpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kary umownej.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy zgodnie z niniejszym §, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy wykaz zrealizowanych robót na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, a najpóźniej w terminie 10 dni od daty oświadczenia o odstąpieniu usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych między stronami jest sąd polski – sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów prawnych, które odnoszą się do Przedmiotu umowy, a w szczególności ustawy Prawo budowlane.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIKI:

  - SIWZ wraz z załącznikami

  - Oferta Wykonawcy